# S T A T U T Á R N Í   M Ě S T O   F R Ý D E K - M Í S T E K

## U S N E S E N Í

# z 37. schůze Rady města Frýdku-Místku,

# konané  dne 28. 3. 2012

1/37/2012	Zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Výměna střešní krytiny na domech č.p. 1714 – 1716 ul. Beskydská, k.ú. Místek“

### Rada města

### rozhodla

o zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Výměna střešní krytiny na domech č.p. 1714 – 1716 ul. Beskydská, k.ú. Místek“ dodavateli Janu Kovářovi, s místem podnikání Frýdek-Místek, Malé náměstí 104, IČ: 18478425 za nabídkovou cenu 1 310 000 Kč bez DPH, tj. 1 493 400 Kč vč. DPH.

2/37/2012	Uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo sml/IO/48/2011, kterým se mění
	termíny dokončení projektové dokumentace „Cyklostezka Olešná - Palkovice“, VZ 41-12-2011

# Rada města

- bere na vědomí

žádost zhotovitele o prodloužení termínu dokončení díla - vypracování projektové dokumentace pro územní řízení, projektové dokumentace pro stavební řízení a projektové dokumentace pro zadání veřejné zakázky s názvem „Cyklostezka Olešná - Palkovice“, z důvodů zvýšené náročnosti zajištění souhlasů majitelů pozemků se stavbou, viz příloha k důvodové zprávě,

- rozhodla

o uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo sml/IO/48/2011 na zpracování projektové dokumentace s názvem  „Cyklostezka Olešná - Palkovice“ se zhotovitelem Duflex, s.r.o., se sídlem 739 01 Baška č.p. 503, IČ 25843265, zapsaným v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 21133, kterým se mění termín dokončení projektové dokumentace pro územní řízení z 31.03.2012 na 30.06.2012, projektové dokumentace pro stavební řízení z  30.06.2012 na 30.09.2012 a pro zpracování projektové dokumentace pro zadání veřejné zakázky z 31.07.2012 na 31.10.2012,

- schvaluje

dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo sml/IO/48/2011 na zpracování projektové dokumentace s názvem  „Cyklostezka Olešná - Palkovice“ se zhotovitelem Duflex, s.r.o., se sídlem 739 01 Baška č.p. 503, IČ 25843265, zapsaným v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 21133, kterým se mění termín dokončení projektové dokumentace pro územní řízení z 31.03.2012 na 30.06.2012, projektové dokumentace pro stavební řízení z  30.06.2012 na 30.09.2012 a pro zpracování projektové dokumentace pro zadání veřejné zakázky z 31.07.2012 na 31.10.2012, viz příloha k usnesení uložena na investičním odboru.

3/37/2012	Zadání veřejné zakázky malého rozsahu na výkon činnosti  Koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na stavbě „Hala Polárka“ a stavbách  „podmiňujících objektů pro výstavbu Haly Polárka“, VZ 20-12-2012

# Rada města

1.  rozhodla

1.1. v souladu s § 6 zákona  č. 137/2006 Sb. o veřejných  zakázkách o  zadání veřejné zakázky  malého  rozsahu  na  výkon činnosti  Koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na stavbě „Hala Polárka“ a stavbách „podmiňujících objektů pro výstavbu Haly Polárka“, VZ 14-12-2012 uchazeči DOPRAVOPROJEKT                Ostrava spol. s r.o.,  se sídlem Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava,  zastoupenému  Ing. Svatoplukem Bijokem, jednatelem společnosti,  IČ:  42767377, zapsanému v  obchodním   rejstříku,   vedeném  Krajským  soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 2018, za cenu  200 880,- Kč  bez DPH,                               tj. 241 056,- Kč vč. DPH,

1.2. udělit plnou moc mandatáři DOPRAVOPROJEKT  Ostrava spol. s r.o.,  se sídlem Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava,  zastoupenému  Ing. Svatoplukem Bijokem, jednatelem společnosti,                IČ:  42767377, zapsanému v  obchodním   rejstříku,  vedeném  Krajským  soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 2018, k právním úkonům souvisejícím se zastupováním mandanta pro výkon činnosti koordinátora BOZP,

2.  schvaluje

plnou moc pro mandatáře DOPRAVOPROJEKT  Ostrava spol. s r.o., se sídlem Masarykovo náměstí 5/5,                 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava,  zastoupeného  Ing. Svatoplukem Bijokem, jednatelem společnosti,                IČ:  42767377, zapsaného v obchodním   rejstříku,  vedeném  Krajským  soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 2018, k právním úkonům souvisejícím se zastupováním mandanta pro výkon činnosti koordinátora BOZP,             viz příloha č. 1 k usnesení uložena na investičním odboru.

4/37/2012	Uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě č. DaSH/65/2011

## Rada města

1.  bere na vědomí

nemožnost provedení asfaltového krytu parkovacích stání v rámci veřejné zakázky malého rozsahu „ Výstavba

parkovacích  míst –  ul.  Anenská,   ul.  Zahradní – výměník Distepu,  k. ú.  Místek“  z technologických  důvodů,

které jsou uvedeny v příloze č. 1 k usnesení uložené na odboru DaSH,

2.  rozhodla

uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě č. DaSH/65/2011 ze dne 7. 11. 2011 mezi statutárním městem Frýdek-Místek a Miroslavem Andrlem - A+M, se sídlem v Pržně 214, 739 03  Pržno, jehož předmětem je změna povrchu – krytu parkovacích stání, dle přílohy č. 2 k usnesení uložené na odboru DaSH.

5/37/2012	Uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě č. DaSH/04/2009, úplné znění smlouvy

č. DaSH/04/2009

## Rada města

rozhodla

uzavřít Dodatek č. 2 ke smlouvě mandátní č. DaSH/04/2009 ze dne 27. 2. 2009, dle přílohy č. 1 k usnesení uložené na odboru DaSH,

schvaluje

úplné znění smlouvy mandátní č. DaSH/04/2009, dle přílohy č. 2 k usnesení uložené na odboru DaSH.

6/37/2012	Veřejná zakázka malého rozsahu „Oprava ploch před 5. ZŠ, k. ú. Frýdek“

## Rada města

rozhodla

o zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava ploch před 5. ZŠ, k. ú. Frýdek“, v souladu s § 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, společnosti  –  RIMAS-stav, s.r.o., se sídlem Pionýrů 1758, 738 01 Frýdek-Místek,  IČ: 25836285,  zapsané v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem  v Ostravě,  oddíl C, vložka 20571,  zastoupené  Ing. Ivanem Mihaldou, jednatelem společnosti, za nabídkovou cenu 2 651 892,- Kč vč. DPH.

7/37/2012	Veřejná zakázka malého rozsahu „Čištění a hloubení příkop v Chlebovicích  a v Zelinkovicích“

Rada města

rozhodla

o zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Čištění a hloubení příkop v Chlebovicích a v Zelinkovicích“, v souladu s § 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, uchazeči – Frymel Trade s.r.o., se sídlem Příborská 1585, 738 01  Frýdek-Místek, IČ:  26855852, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 50523, zastoupené Jozefem Melišem, jednatelem společnosti, za nabídkovou cenu 1 537,20 Kč vč. DPH/ 1 m příkopu. Celková hodnota veřejné zakázky nepřekročí částku 500.000,- Kč vč. DPH.

8/37/2012	Výběr zhotovitele na akci: „Základní škola Frýdek-Místek, Pionýrů 400, oprava tělocvičny“

# Rada města

rozhodla

v souladu s § 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů o zadání veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Základní škola Frýdek-Místek, Pionýrů 400, oprava tělocvičny“ uchazeči 
DOR-SPORT s. r. o., se sídlem Bruzovice 247, 739 36, IČ 60774151, zapsanému v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 7019, zastoupenému jednatelem Ing. Jiřím Kolašínem, 
za nabídkovou cenu Kč 748.273,-- včetně DPH.

9/37/2012	Výběr zhotovitele na akci: „Stavební úpravy sprch, WC a šaten v objektu Gymnázia Petra Bezruče, Československé armády 517“

Rada města

rozhodla

v souladu s § 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, o zadání veřejné zakázky malého rozsahu na akci: „Stavební úpravy sprch, WC a šaten v objektu Gymnázia Petra Bezruče, Československé armády 517“ uchazeči - Krolstav Beskyd, s. r. o., se sídlem Jamnická 37, 738 01 Staré Město, IČ 26800527, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 26414, zastoupená Romanem Šebestou, jednatelem společnosti,  za  nabídkovou cenu 3 420 143, Kč vč. DPH.

10/37/2012	Výběr zhotovitele na akci: „ZŠ a MŠ J. Čapka 2555 - objekt mateřské školy Bavlnářská 455 - zateplení a výměna oken“

Rada města

rozhodla

v souladu s § 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, o zadání veřejné zakázky malého rozsahu na akci: „ZŠ a MŠ J. Čapka 2555 - objekt mateřské školy Bavlnářská 455 - zateplení a výměna oken“ uchazeči - FRYMEL TRADE, s. r. o., se sídlem Příborská 1585, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 26855852, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 50523, zastoupená Jozefem Melišem, jednatelem společnosti,  za  nabídkovou cenu 2 918 398, Kč vč. DPH.

11/37/2012	Organizační změny, příloha č. 1 – organizační struktura a dodatek  č. 1 k organizačnímu řádu  Magistrátu města Frýdku-Místku

Rada města

- rozhodla

## o organizačních změnách Magistrátu města Frýdku-Místku uvedených v bodě č. 2 tohoto usnesení.

- a)   schvaluje

- s účinností od 1. 4. 2012  přesun 2 pracovních míst v rámci oddělení stavebního řádu na odboru územního rozvoje a stavebního řádu, a to  1 pracovního místa „stavební technik“ z úseku správního,  povolování staveb – město Frýdek-Místek a 1 pracovního místa „stavební technik“ z úseku správního, povolování staveb – obce na úsek provozně právní, v obou případech s novým názvem „referent pro vyvlastňovací řízení“,

- s účinností od 1. 4. 2012 změnu názvu 1 pracovního místa v rámci odboru kancelář primátora z původního „asistentka náměstka primátora“ nově na „organizační referent“,

- s účinností od 1. 7. 2012 sloučení oddělení správního a oddělení kontrolního živnostenského úřadu do jednoho oddělení s názvem „oddělení správy a kontroly“,

## ruší

## ke dni 31. 3. 2012 1 pracovní místo „projektový manažer“ na oddělení strategického rozvoje odboru územního rozvoje a stavebního řádu,

## ke dni 30. 6. 2012 1 pracovní místo „vedoucí oddělení kontroly“ na živnostenském úřadu,

## zřizuje

- s účinností od 1. 4. 2012 1 pracovní místo „referent přípravy investic“ na investičním odboru,

- s účinností od 1. 7. 2012 1 pracovní místo „referent správy a kontroly“ na živnostenském úřadu.

## schvaluje

- s účinností od 1. 4. 2012 změnu přílohy č. 1 k organizačnímu řádu Magistrátu města Frýdku-Místku:

- organizační struktura č. 1 odbor kancelář primátora dle přílohy č. 1 k usnesení,

- organizační struktura č. 11 investiční odbor dle přílohy č. 2 k usnesení,

- organizační struktura č. 12 odbor územního rozvoje a stavebního řádu dle přílohy č. 3 k usnesení,

- s účinností od 1. 7. 2012 změnu přílohy č. 1 k organizačnímu řádu Magistrátu města Frýdku-Místku:

- organizační struktura magistrátu dle přílohy č. 4 k usnesení,

- organizační struktura č. 5 živnostenský úřad dle přílohy č. 5 k usnesení,

- dodatek č. 1 k organizačnímu řádu Magistrátu města Frýdku-Místku účinný od 1. 7. 2012 dle přílohy č. 6 k usnesení.

- ukládá

tajemníkovi Magistrátu města Frýdku-Místku realizovat výše uvedené usnesení v souladu se zákoníkem práce a zákonem č. 312/2002 Sb.

12/37/2012	Souhlas s užitím znaku statutárního města Frýdku-Místku

# Rada města

souhlasí

s  užitím  znaku  statutárního  města  Frýdku-Místku hudební agenturou MAR-TOM MUSIC, se sídlem Slunečná 303, 738 01 Frýdek-Místek, na plakáty k hudebnímu festivalu Open fest 2012, který se bude konat v areálu Sokolík ve Frýdku-Místku dne 16. 6. 2012, a  to v souladu  s ustanovením § 34a  odst. 3 zákona č. 128/2000  Sb.,  o obcích, v platném znění a obecně závaznou  vyhláškou č. 3/2004 o symbolech města Frýdek-Místek a jejich užívání.

13/37/2012	Odpověď na žádost občanky města Frýdku-Místku, místní části Skalice, na vybudování vodovodu

Rada města

schvaluje

odpověď na žádost občanky města Frýdku-Místku, místní části Skalice, na vybudování vodovodu viz příloha č. 1 k usnesení.

14/37/2012	Zabezpečení realizace usnesení Rady města Frýdku-Místku

Rada města

ukládá

Magistrátu města Frýdku-Místku zabezpečit realizaci usnesení z 37. schůze Rady města Frýdku-Místku v přijatém znění.

Z – Mgr. Petr Cvik

primátor

Mgr. Ing. Petr Menšík

tajemník

Mgr. Petr Cvik                                                                                                            Mgr. Michal Pobucký, DiS.

primátor							                            náměstek primátora

Zapsala: Hana Tománková,

odbor kancelář primátora

Frýdek-Místek dne 2. 4. 2012