# M Ě S T O   F R Ý D E K - M Í S T E K

## U S N E S E N Í

# z  67. schůze Rady města Frýdek-Místek,

# konané  dne 17. května 2005

1/67/2005		Kontrola plnění usnesení

1.1. Usnesení č. 20/2/49/2004  - rada města ukládá

investičnímu odboru hledat ve spolupráci s projektantem a odborem správy obecního majetku, odborem územního a ekonomického rozvoje a stavebním úřadem  možnost získání souhlasu vlastníků dotčených nemovitostí („Průmyslová zóna Chlebovice – připojení 22 kV“).

Plnění:

Byla zajištěna převážná část souhlasů vlastníků pozemků, které budou  dotčeny výstavbou vedení 22 kV.  Do 31. 5. 2005 by měly být zajištěny zbývající 4 souhlasy. Po získání všech vyjádření  dotčených orgánů  podá projektant žádost o územní rozhodnutí.

Úkol trvá.

Z – Ing. Jan Kaspřík, vedoucí investičního odboru

Ing. Hana Kalužová, vedoucí odboru správy obecního majetku

Ing. Petr Šabrňák, vedoucí odboru územního a ekonomického rozvoje

Ing. Hana Mrozková, vedoucí stavebního úřadu

T – kontrola 28. 6. 2005

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.2.  Usnesení č. 28/3/51/2004 - rada města ukládá

investičnímu odboru zajistit realizaci akce „Rekonstrukce ZŠ 1.máje 1700 Frýdek-Místek“ v souladu s podmínkami čerpání prostředků státního rozpočtu v rámci programu „Podpora rozvoje a obnovy mat. tech. základny regionálního školství“.

Další úkol ke kontrole:

Je nutné předložení dokumentace Závěrečného vyhodnocení akce do 6 měsíců od termínu dokončení realizace stanoveném v Rozhodnutí, tj. do června 2005.

Plnění:

Pro předložení Závěrečného vyhodnocení akce „Rekonstrukce ZŠ 1. máje 1700 Frýdek-Místek“ nadále platí termín 05/2005.

Úkol trvá.

Z - Ing. Jan Kaspřík,

vedoucí investičního odboru

T -  kontrola 30. 5. 2005

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.3.  Usnesení č. 31/3/65/2005 – rada města ukládá

investičnímu odboru zajistit průzkumný hloubkový vrt z důvodu zjištění možnosti zásobování Rekreačního a oddechového komplexu zóny Olešná  teplem z tepelných čerpadel, příp. vlastní vodou.

Plnění:

Průzkumný hloubkový vrt nebylo dosud možno zajistit, neboť nebyly dodány podklady zpracovatele projektové dokumentace, tj. nebylo určeno místo a hloubka vrtu.

Úkol trvá.

Z – Ing. Jan Kaspřík,

vedoucí investičního odboru

T -  kontrola 30. 5. 2005

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.4.  Usnesení č. 42/2.1./63/2005 - rada města ukládá

vedoucí odboru správy obecního majetku města dořešit majetkoprávní vztahy pro schválenou minimalizovanou variantu umístění stavby „Autobusové nádraží ve Frýdku-Místku“.

# (Podklady IO: 15.4.2005),

Plnění:

Minimalizovaná varianta umístění stavby „Autobusové nádraží ve Frýdku-Místku“ se nachází na pozemcích ve vlastnictví města Frýdek-Místek, společnosti České dráhy a.s.  a společnosti GICCO, a.s.. Vzhledem k obsahu již uzavřených nájemních smluv není nutno provádět změny nájemních vztahů. město Frýdek-Místek zastoupené starostkou Ing. Evou Richtrovou požádalo dopisem ze dne 25. 4. 2005 společnost České dráhy, a.s.  o prodej pozemků v rozsahu minimalizované varianty.

Úkol trvá.

# Z – Ing. Hana Kalužová,

# vedoucí odboru správy obecního majetku

T – kontrola 30. 5. 2005

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.5. Usnesení č. 15/2/65/2005 – rada města ukládá

vedoucí finančního odboru provést rozpis rozpočtových opatření Rady města Frýdek-Místek      č. 13 – 15 pro rok 2005 dle platné rozpočtové skladby.

Plnění:

Rozpis rozpočtových opatření Rady města Frýdek-Místek č. 13 – 15 pro rok 2005 dle platné rozpočtové skladby byl proveden ve variantě č. 56 v programu Radnice.

Usnesení splněno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.6. Usnesení č. 30/3/65/2005 – rada města ukládá

zveřejnit vyhlášení výběrového řízení dle bodu 2 tohoto usnesení na úřední desce a na internetových stránkách města v tomto znění:

Město Frýdek-Místek vyhlásilo výběrové řízení na místo ředitele Beskydského         informačního centra, příspěvkové organizace, se sídlem Náměstí Svobody 6, 738 02        Frýdek-Místek, IČ: 66933901.

Bližší informace jsou zveřejněny na Úřední desce v budově Městského úřadu Frýdek-Místek, Radniční 1148 a na internetových stránkách města Frýdek-Místek www.frydek-mistek.cz

Plnění:

Vyhlášení výběrového řízení bylo zveřejněno na úřední desce  a  na internetových stránkách města Frýdek-Místek.

Usnesení splněno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.7. Usnesení č. 10/3/60/2005 - rada města ukládá

řediteli příspěvkové organizace Národní dům Frýdek-Místek PhDr. Zdeňku Stolařovi do doby

pronájmu restaurace Národní dům předkládat pravidelné měsíční ekonomické analýzy o hospodaření příspěvkové organizace.

Plnění:

Za měsíc březen 2005 byla předložena výsledovka hospodaření příspěvkové organizace Národní dům Frýdek-Místek „příspěvková organizace“ a výsledovka restaurace Národní dům na 65. schůzi rady města. Výsledek hospodaření příspěvkové organizace za duben 2005 bude možno dodat až po zaúčtování všech faktur a provedení odvodu DPH (do 22. 5. 2005), z tohoto důvodu předloží ředitel příspěvkové organizace Národní dům F-M výsledovku na schůzi rady města dne 30. 5. 2005.

Úkol trvá.

Z – PhDr. Zdeněk Stolař,

ředitel příspěvkové organizace

Národní dům Frýdek-Místek

T – kontrola 30. 5. 2005

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.8. Usnesení č. 51/2/62/2005 – rada města ukládá

vedoucí odboru sociálních služeb a zdravotnictví  podat informaci o stavu zřízení půjčovny kompenzačních pomůcek  Pečovatelské služby Frýdek-Místek.

Plnění:

Informace o stavu zřízení půjčovny kompenzačních pomůcek Pečovatelské služby Frýdek-Místek byla předložena.

Bylo  konstatováno, že úkol trvá a vedoucí odboru sociálních služeb a zdravotnictví Ing. Vladislavě Bertové se ukládá doložit zejména:

-         seznam kompenzačních pomůcek

-         pravidla pro půjčování  kompenzačních pomůcek včetně cen a podmínek pro klienty

-         statistický přehled, jak je půjčovna kompenzačních pomůcek klienty využívána

a předložit návrh řešení v případě chybějících finančních  prostředků mimo rozpočet města.

Z - Ing. Vladislava Bertová,

vedoucí odboru sociálních služeb a zdravotnictví

T – kontrola 30. 5. 2005

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.9. Usnesení č. 9/63/2005 -  rada města ukládá

Mgr. Ivanu Vrbovi, místostarostovi, zpracovat informativní zprávu o činnosti komise pro komunitní plánování v oblasti sociálních služeb a uveřejnit ji v nejbližším čísle Zpravodaje Rady města Frýdek-Místek.

Zůstává úkol uveřejnit tuto zprávu v nejbližším čísle Zpravodaje Rady města Frýdek-Místek.

Plnění:

Informativní zpráva o činnosti komise pro komunitní plánování v oblasti sociálních služeb bude uveřejněna ve Zpravodaji Rady města Frýdek-Místek  č. 10.

Usnesení splněno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.10. Usnesení č. 2/63/2005 - rada města ukládá

2. starostce města, Ing. Evě Richtrové, zaslat dopis vydavateli Zpravodaje opozice Rady města Frýdku-Místku, NEVI CZ s.r.o., s vyzváním ke sdělení okolností za jakých byl inzerát získán a s žádostí o vyjádření.

Plnění:

Na dopis, který byl zaslán vydavateli Zpravodaje opozice Rady města Frýdek-Místek, NEVI CZ s.r.o., nepřišla dosud odpověď. Starostce města bylo uloženo podniknout další krok, a to ve spolupráci s právním odborem a tiskovým oddělením.

Úkol trvá.

Z – Ing. Eva Richtrová,

starostka města

T – kontrola 30. 5. 2005

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2/67/2005	Rozpočtová opatření  Rady města Frýdek-Místek  č. 16 – 24 pro rok 2005

Rada města

- schvaluje

  - rozpočtová opatření Rady města Frýdek-Místek č. 16 – 24 dle přílohy č. 1 k usnesení

1.2. zásobník investic odboru vnitřních věcí pro rok 2005 č. 1 dle přílohy č. 2 k usnesení

1.3. zásobník investic odboru ŠKMaT pro rok 2005 č. 1 dle přílohy č. 3 k usnesení

1.4. zásobník oprav a údržby odboru ŠKMaT pro rok 2005 č. 2 dle přílohy č. 4 k usnesení

1.5. zásobník  akcí  realizovaných  investičním  odborem  pro  rok  2005  č. 4  dle přílohy  č. 5

k usnesení

- ukládá

vedoucí finančního odboru provést rozpis rozpočtových opatření Rady města Frýdek-Místek      č. 16 – 24 pro rok 2005 dle platné rozpočtové skladby.

Z – Ing. Božena Skotnicová,

vedoucí finančního odboru

T – 23. 5. 2005

3/67/2005	Použití odvodu části výtěžku z výherních hracích přístrojů na veřejně prospěšné účely

Rada města

schvaluje

## použití odvodu části výtěžku z výherních hracích přístrojů dle § 16 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, na veřejně prospěšné účely, a to:

## 50 % z celkového odvodu na sport

## 50 % z celkového odvodu na ekologii v oblasti veřejné zeleně.

4/67/2005		Platební výměr č. 1/2005

Rada města

vydává

platební výměr č. 1/2005 dle přílohy č. 1 k usnesení.

5/67/2005	Převzetí záštity města  Frýdek-Místek a souhlas  s užitím  znaku  města   Frýdek-Místek

Rada města

souhlasí

- s převzetím záštity starostky města Frýdek-Místek nad akcí „Den pro zdraví“, která se uskuteční  v Národním domě ve Frýdku-Místku dne 29. 9. 2005,

- s užitím znaku města Frýdek-Místek Oblastním spolkem Českého červeného kříže Frýdek-Místek, se sídlem 8. pěšího pluku 1975, Frýdek-Místek, IČ 00426440 zastoupeném předsedou MUDr. Janem Jánechem a paní Marií Machovou, ustanoveným členem oblastní výkonné rady a ředitelkou Úřadu oblastního spolku ČČK Frýdek-Místek a Zdravotním ústavem se sídlem v Ostravě, Partyzánské náměstí 7, Ostrava-Moravská Ostrava a Přívoz, IČ 71009396, pracoviště Frýdek-Místek, zastoupeném ředitelem RNDr. Petrem Hapalou na propagačních materiálech, které budou vydány u příležitosti konání akce „Den pro zdraví“, která se uskuteční dne 29. 9. 2005 v Národním domě ve Frýdku-Místku, a to v souladu s ustanovením § 34a, odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a obecně závaznou vyhláškou č. 3/2004 o symbolech města Frýdek-Místek a jejich užívání,

- s užitím znaku města Frýdek-Místek  Občanským sdružením Pod svícnem, se sídlem Frýdek-Místek, Farní 16, IČ 26663252 zastoupeném Bc. Petrem Korčem na plakátech, letácích, programu, webových stránkách a propagačním CD-ROMu, které budou vydány u příležitosti konání přehlídky frýdecko-místecké hudební a divadelní scény SWEETSEN FEST 005 ve Frýdku-Místku ve dnech 24. a 25. 6. 2005, a to v souladu s ustanovením § 34a, odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a obecně závaznou vyhláškou č. 3/2004 o symbolech města Frýdek-Místek a jejich užívání,

- s převzetím záštity města Frýdek-Místek nad Mistrovstvím České republiky juniorů a žáků v rybolovné technice, které se bude konat ve Frýdku-Místku ve dnech 11. – 12. 6. 2005,

- s užitím znaku města Frýdek-Místek Českým rybářským svazem MO2 – Casting, se sídlem Frýdek-Místek, 8. pěšího pluku 1975, IČ 64122441, zastoupeném panem Miroslavem Pierzynou na propagačních materiálech, které budou vydány u příležitosti konání Mistrovstvím České republiky juniorů a žáků v rybolovné technice ve Frýdku-Místku ve dnech 11. – 12. 6. 2005, a to v souladu s ustanovením § 34a, odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a obecně závaznou vyhláškou č. 3/2004 o symbolech města Frýdek-Místek a jejich užívání,

- s užitím znaku města Frýdek-Místek společností GEP ARTS s.r.o., se sídlem Frýdek-Místek, Hluboká 76, zastoupenou jednatelkou  Ing. Radkou Matuškovou na propagační pohlednice vydané pro Dětský folklorní soubor Ostravička u příležitosti Mezinárodního folklorního festivalu, a to v souladu s ustanovením § 34a, odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a obecně závaznou vyhláškou č. 3/2004 o symbolech města Frýdek-Místek a jejich užívání.

6/67/2005	Dodatky k veřejnoprávním smlouvám k výkonu přenesené působnosti v oblasti přestupků podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů a dalších zvláštních zákonů

Rada města

rozhodla

- O uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě č. POR/2017/03/Sam mezi městem Frýdek-Místek, se sídlem Radniční 1148, Frýdek-Místek, IČ 00296643, zastoupeným starostkou města Ing. Evou Richtrovou a obcí Bruzovice, se sídlem Bruzovice č.p. 214, IČ 00296546, zastoupenou starostou obce Petrem Nedělou, jehož předmětem je upřesnění výkonu přenesené působnosti v oblasti přestupků dle zákona č. 200/1990 Sb., o přes-tupcích, ve znění pozdějších předpisů a dalších zvláštních zákonů, a to dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení.

- O uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě č. POR/2332/03/Šmí mezi městem Frýdek-Místek, se sídlem Radniční 1148, Frýdek-Místek, IČ 00296643, zastoupeným starostkou města Ing. Evou Richtrovou a obcí Dolní Domaslavice, se sídlem Dolní Domaslavice č.p. 4, IČ 00494241, zastoupenou starostou obce Pavlem Postůvkou, jehož předmětem je upřesnění výkonu přenesené působnosti v oblasti přestupků dle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve  znění pozdějších  předpisů a dalších  zvláštních  zákonů, a to dle přílohy č. 2 k tomuto usnesení.

- O uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě č. POR/3386/03/Sam mezi městem Frýdek-Místek, se sídlem Radniční 1148, Frýdek-Místek, IČ 00296643, zastoupeným starostkou města Ing. Evou Richtrovou a obcí Dolní Tošanovice, se sídlem Dolní Tošanovice č.p. 36, IČ 00576875, zastoupenou starostou obce Františkem Kubatkou, jehož předmětem je upřesnění výkonu přenesené působnosti v oblasti přestupků dle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů a dalších zvláštních zákonů, a to dle přílohy č. 3 k tomuto usnesení.

- O uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě č. POR/2016/03/Sam mezi městem Frýdek-Místek, se sídlem Radniční 1148, Frýdek-Místek, IČ 00296643, zastoupeným starostkou města Ing. Evou Richtrovou a obcí Fryčovice, se sídlem Fryčovice č.p. 59, IČ 00296635, zastoupenou starostou obce Ing. Jiřím Volným, jehož předmětem je upřesnění výkonu přenesené působnosti v oblasti přestupků dle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů a dalších zvláštních zákonů, a to dle přílohy č. 4 k tomuto usnesení.

- O uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě č. POR/2036/03/Sam mezi městem Frýdek-Místek, se sídlem Radniční 1148, Frýdek-Místek, IČ 00296643, zastoupeným starostkou města Ing. Evou Richtrovou a obcí Horní Tošanovice, se sídlem Horní Tošanovice č.p. 129, IČ 00576883, zastoupenou starostou obce Ing. Petrem Mariňákem, jehož předmětem je upřesnění výkonu přenesené působnosti v oblasti přestupků dle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů a dalších zvláštních zákonů, a to dle přílohy č. 5  k tomuto usnesení.

- O uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě č. POR/2018/03/Sam mezi městem Frýdek-Místek, se sídlem Radniční 1148, Frýdek-Místek, IČ 00296643, zastoupeným starostkou města Ing. Evou Richtrovou a obcí Hukvaldy, se sídlem Hukvaldy č.p. 3, IČ 00297194, zastoupenou starostou obce Petrem Sobotíkem, jehož předmětem je upřesnění výkonu přenesené působnosti v oblasti přestupků dle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů a dalších zvláštních zákonů, a to dle přílohy č. 6  k tomuto usnesení.

- O uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě č. POR/2019/03/Sam mezi městem Frýdek-Místek, se sídlem Radniční 1148, Frýdek-Místek, IČ 00296643, zastoupeným starostkou města Ing. Evou Richtrovou a obcí Kaňovice, se sídlem Kaňovice č.p. 33, IČ 00494267, zastoupenou starostkou obce Natašou Korduliakovou, jehož předmětem je upřesnění výkonu přenesené působnosti v oblasti přestupků dle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů a dalších zvláštních zákonů, a to dle přílohy č. 7 k tomuto usnesení.

- O uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě č. POR/2020/03/Sam mezi městem Frýdek-Místek, se sídlem Radniční 1148, Frýdek-Místek, IČ 00296643, zastoupeným starostkou města Ing. Evou Richtrovou a obcí Kozlovice, se sídlem Kozlovice č.p. 343, IČ 00296821, zastoupenou starostou obce Ing. Miroslavem Toflem, jehož předmětem je upřesnění výkonu přenesené působnosti v oblasti přestupků dle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů a dalších zvláštních zákonů, a to dle přílohy č. 8 k tomuto usnesení.

- O uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě č. POR/2035/03/Sam mezi městem Frýdek-Místek, se sídlem Radniční 1148, Frýdek-Místek, IČ 00296643, zastoupeným starostkou města Ing. Evou Richtrovou a obcí Krásná, se sídlem Krásná č.p. 287, IČ 00577022, zastoupenou starostkou obce Ing. Pavlou Bohačíkovou, jehož předmětem je upřesnění výkonu přenesené působnosti v oblasti přestupků dle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů a dalších zvláštních zákonů, a to dle přílohy č. 9 k tomuto usnesení.

- O uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě č. POR/2021/03/Sam mezi městem Frýdek-Místek, se sídlem Radniční 1148, Frýdek-Místek, IČ 00296643, zastoupeným starostkou města Ing. Evou Richtrovou a obcí Krmelín, se sídlem Krmelín č.p. 70, IČ 00296848, zastoupenou starostou obce Ing. Václavem Zezulkou, jehož předmětem je upřesnění výkonu přenesené působnosti v oblasti přestupků dle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů a dalších zvláštních zákonů, a to dle přílohy č. 10 k tomuto usnesení.

- O uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě č. POR/2022/03/Sam mezi městem Frýdek-Místek, se sídlem Radniční 1148, Frýdek-Místek, IČ 00296643, zastoupeným starostkou města Ing. Evou Richtrovou a obcí Lhotka, se sídlem Lhotka č.p. 2, IČ 00296864, zastoupenou starostkou obce Růženou Kopčákovou, jehož předmětem je upřesnění výkonu přenesené působnosti v oblasti přestupků dle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů a dalších zvláštních zákonů, a to dle přílohy č. 11 k tomuto usnesení.

- O uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě č. POR/2284/03/Šmí mezi městem Frýdek-Místek, se sídlem Radniční 1148, Frýdek-Místek, IČ 00296643, zastoupeným starostkou města Ing. Evou Richtrovou a obcí Lučina, se sídlem Lučina č.p. 50, IČ 00296899, zastoupenou starostou obce Ing. Boleslavem Neshodou, jehož předmětem je upřesnění výkonu přenesené působnosti v oblasti přestupků dle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů a dalších zvláštních zákonů, a to dle přílohy č. 12  k tomuto usnesení

- O uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě č. POR/2023/03/Sam mezi městem Frýdek-Místek, se sídlem Radniční 1148, Frýdek-Místek, IČ 00296643, zastoupeným starostkou města Ing. Evou Richtrovou a obcí Morávka, se sídlem Morávka č.p. 125, IČ 00296945, zastoupenou starostou obce Ing. Josefem Klimánkem, jehož předmětem je upřesnění výkonu přenesené působnosti v oblasti přestupků dle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů a dalších zvláštních zákonů, a to dle přílohy č. 13 k tomuto usnesení.

- O uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě č. POR/2024/03/Sam mezi městem Frýdek-Místek, se sídlem Radniční 1148, Frýdek-Místek, IČ 00296643, zastoupeným starostkou města Ing. Evou Richtrovou a obcí Nošovice, se sídlem Nošovice č.p. 58, IČ 00577049, zastoupenou starostkou obce Bc. Danou Tichou, jehož předmětem je upřes-nění výkonu přenesené působnosti v oblasti přestupků dle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů a dalších zvláštních zákonů, a to dle přílohy  č. 14 k tomuto usnesení.

- O uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě č. POR/2025/03/Sam mezi městem Frýdek-Místek, se sídlem Radniční 1148, Frýdek-Místek, IČ 00296643, zastoupeným starostkou města Ing. Evou Richtrovou a obcí Palkovice, se sídlem Palkovice č.p. 619, IČ 00297054, zastoupenou starostou obce Ing. Františkem Huškou, jehož předmětem je upřesnění výkonu přenesené působnosti v oblasti přestupků dle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů a dalších zvláštních zákonů, a to dle přílohy č. 15 k tomuto usnesení.

- O uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě č. POR/2026/03/Sam mezi městem Frýdek-Místek, se sídlem Radniční 1148, Frýdek-Místek, IČ 00296643, zastoupeným starostkou města Ing. Evou Richtrovou a obcí Raškovice, se sídlem Raškovice č.p. 207, IČ 00577006, zastoupenou starostou obce Ing. Janem Legerským, jehož předmětem je upřesnění výkonu přenesené působnosti v oblasti přestupků dle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů a dalších zvláštních zákonů, a to dle přílohy č. 16 k tomuto usnesení.

- O uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě č. POR/2027/03/Sam mezi městem Frýdek-Místek, se sídlem Radniční 1148, Frýdek-Místek, IČ 00296643, zastoupeným starostkou města Ing. Evou Richtrovou a obcí Sedliště, se sídlem Sedliště č.p. 271, IČ 00297178, zastoupenou starostou obce PhDr. Josefem Bartoněm, jehož předmětem je upřesnění výkonu přenesené působnosti v oblasti přestupků dle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů a dalších zvláštních zákonů, a to dle přílohy č. 17 k tomuto usnesení.

- O uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě č. POR/2028/03/Sam mezi městem Frýdek-Místek, se sídlem Radniční 1148, Frýdek-Místek, IČ 00296643, zastoupeným starostkou města Ing. Evou Richtrovou a obcí Soběšovice, se sídlem Soběšovice č.p. 10, IČ 00576981, zastoupenou starostou obce Ing. Karlem Oblukem, jehož předmětem je upřesnění výkonu přenesené působnosti v oblasti přestupků dle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů a dalších zvláštních zákonů, a to dle přílohy  č. 18 k tomuto usnesení.

- O uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě č. POR/2029/03/Sam mezi městem Frýdek-Místek, se sídlem Radniční 1148, Frýdek-Místek, IČ 00296643, zastoupeným starostkou města Ing. Evou Richtrovou a obcí Staré Město, se sídlem Jamnická č.p. 46, Staré Město, IČ 00576948, zastoupenou starostou obce Josefem Mikulcem, jehož předmětem je upřesnění výkonu přenesené působnosti v oblasti přestupků dle zákona č. 200/1990 Sb.,  o přestupcích,  ve znění pozdějších  předpisů a dalších  zvláštních zákonů,  a to dle přílohy č. 19 k tomuto usnesení.

- O uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě č. POR/2030/03/Sam mezi městem Frýdek-Místek, se sídlem Radniční 1148, Frýdek-Místek, IČ 00296643, zastoupeným starostkou města Ing. Evou Richtrovou a obcí Staříč, se sídlem Chlebovická č.p. 315, Staříč, IČ 00576956, zastoupenou starostou obce Günterem Zajitzem, jehož předmětem je upřesnění výkonu přenesené působnosti v oblasti přestupků dle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů a dalších zvláštních zákonů, a to dle přílohy  č. 20 k tomuto usnesení.

- O uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě č. POR/2031/03/Sam mezi městem Frýdek-Místek, se sídlem Radniční 1148, Frýdek-Místek, IČ 00296643, zastoupeným starostkou města Ing. Evou Richtrovou a obcí Sviadnov, se sídlem Na Drahách č.p. 119, Sviadnov, IČ 00846872, zastoupenou starostou obce Davidem Novákem, jehož předmětem je upřesnění výkonu přenesené působnosti v oblasti přestupků dle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích,  ve znění  pozdějších  předpisů a dalších  zvláštních zákonů, a to dle přílohy č. 21 k tomuto usnesení.

- O uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě č. POR/2032/03/Sam mezi městem Frýdek-Místek, se sídlem Radniční 1148, Frýdek-Místek, IČ 00296643, zastoupeným starostkou města Ing. Evou Richtrovou a obcí Třanovice , se sídlem Třanovice č.p. 250,  IČ 00576921, zastoupenou starostou obce Bc. Janem Tomiczkem, jehož předmětem je upřesnění výkonu přenesené působnosti v oblasti přestupků dle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů a dalších zvláštních zákonů, a to dle přílohy č. 22 k tomuto usnesení.

- O uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě č. POR/2033/03/Sam mezi městem Frýdek-Místek, se sídlem Radniční 1148, Frýdek-Místek, IČ 00296643, zastoupeným starostkou města Ing. Evou Richtrovou a obcí Vyšní Lhoty, se sídlem Vyšní Lhoty č.p. 244, IČ 00577014, zastoupenou starostkou obce Ing. Danou Vlčkovou, jehož předmětem je upřesnění výkonu přenesené působnosti v oblasti přestupků dle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů a dalších zvláštních zákonů, a to dle přílohy č. 23 k tomuto usnesení.

- O uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě č. POR/2034/03/Sam mezi městem Frýdek-Místek, se sídlem Radniční 1148, Frýdek-Místek, IČ 00296643, zastoupeným starostkou města Ing. Evou Richtrovou a obcí Žabeň, se sídlem Žabeň č.p. 39, IČ 00576867, zastoupenou starostou obce Vítězslavem Klegou, jehož předmětem je upřesnění výkonu přenesené působnosti v oblasti přestupků dle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů a dalších zvláštních zákonů, a to dle přílohy  č. 24 k tomuto usnesení.

- O uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě č. POR/2033/03/Sam mezi městem Frýdek-Místek, se sídlem Radniční 1148, Frýdek-Místek, IČ 00296643, zastoupeným starostkou města Ing. Evou Richtrovou a obcí Žermanice, se sídlem Žermanice č.p. 48, IČ 00494259, zastoupenou starostkou obce Ladislavou Štafírovou, jehož předmětem je upřesnění výkonu přenesené působnosti v oblasti přestupků dle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů a dalších zvláštních zákonů, a to dle přílohy  č. 25 k tomuto usnesení.

7/67/2005	Prezentace řešení mikroprostoru v MPZ Místek s vodním prvkem včetně zpracovaného modelu kašny, laviček a zeleně v měřítku 1:10

## Rada města

1.  bere na vědomí

prezentaci řešení mikroprostoru v MPZ Místek s vodním prvkem včetně zpracovaného modelu kašny, laviček a zeleně v měřítku 1:10, provedenou Jiřím Sibinským,

- schvaluje

návrh řešení mikroprostoru v MPZ Místek s vodním prvkem včetně zpracovaného modelu kašny, laviček a zeleně v měřítku 1:10, provedený Jiřím Sibinským,

3.  ukládá

odboru územního a ekonomického rozvoje zajistit autorská práva k realizaci díla.

Z – Ing. Petr Šabrňák,

vedoucí odboru územního

a ekonomického rozvoje

T -  19. 7. 2005

8/67/2005		Záměr pořízení změny č. 1 územního plánu zóny Zátiší

## Rada města

doporučuje zastupitelstvu města schválit

pořízení změny č. 1 územního plánu zóny Zátiší dle § 17 odst.2 zák. č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ( stavební zákon ), ve znění pozdějších předpisů.

# 9/67/2005	Návrh na uzavření smluv o poskytnutí  neinvestičních dotací  z rozpočtu  města  na  rok  2005 – odbor  sociálních  služeb a zdravotnictví

# Rada města

# doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout

o uzavření  smluv  o  poskytnutí  neinvestičních   dotací z rozpočtu města Frýdku-Místku  s níže uvedenými subjekty:

1.  Občanské    sdružení     ADRA,    se    sídlem:   Klikatá   1238/90c,    158 00   Praha   5,

IČ: 61388122,  nezapsáno v obchodním rejstříku, zastoupeno výkonným ředitelem panem Janem Bártou,  ve  výši  100 000,-- Kč, na částečnou úhradu provozních nákladů vzniklých v roce 2005, tj. na úhradu mzdových nákladů (mimo úhradu odměn) a odvodů pojistného na všeobecné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení, pokud jde o zaměstnance příjemce, dále na úhradu cestovného, kancelářských potřeb, telefonních a poštovních poplatků, a to v souvislosti s činností pobočky příjemce s názvem „Dobrovolnické centrum ADRA“, se sídlem: Radniční 1242, 738 01  Frýdek-Místek, ve znění přílohy č. 1/SSZ   k tomuto usnesení.

2.   Sdružení  „KAFIRA“,   se  sídlem:  Olomoucká  24, 746 01  Opava, IČ: 26588773,  nezapsáno v obchodním rejstříku, zastoupeno předsedou panem Janem Horákem,  ve  výši  50 000,-- Kč, na částečnou úhradu provozních nákladů vzniklých v roce 2005, tj. na úhradu mzdových nákladů (mimo úhradu  odměn), odvodů pojistného na všeobecné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení pro lektora pobočky, na   úhradu  nájemného, energií, telefonních  poplatků, poplatků za připojení k internetu, na nákup kancelářských potřeb, drobného dlouhodobého hmotného majetku a na úhradu cestovních náhrad lektora pobočky, a to v souvislosti s pobočkou příjemce, kterou je detašované pracoviště,  se sídlem: Zámecké náměstí 44, 738 01  Frýdek-Místek, ve znění přílohy č. 2/SSZ k tomuto usnesení.

3.  PODANÉ RUCE – Projekt OsA Frýdek-Místek,  se  sídlem:   Zborovská 465, 738 02  Frýdek-Místek, IČ: 70632596, nezapsáno v obchodním rejstříku, zastoupeno předsedkyní paní Helenou Fejkusovou, ve výši 100 000,-- Kč, na částečnou úhradu provozních nákladů   vzniklých v roce 2005, tj. na úhradu mzdových nákladů (mimo úhradu  odměn), odvodů pojistného na všeobecné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení  osobních asistentů, kteří poskytují službu občanům města Frýdku-Místku, ve znění přílohy č. 3/SSZ k tomuto usnesení.

4. Sdružení pro pomoc mentálně postiženým ČR ŠKOLA ŽIVOTA,  se  sídlem:   Mozartova 1796, 738 02  Frýdek-Místek, IČ: 63699338,  nezapsáno v obchodním rejstříku,    zastoupeno    ředitelem     zařízení    panem    Güntherem   Kuboněm, ve výši 100 000,-- Kč, na částečnou úhradu provozních výdajů příjemce  vzniklých v roce 2005, tj. na úhradu mzdových nákladů  (mimo úhradu odměn), odvodů pojistného na všeobecné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení, pokud jde o zaměstnance příjemce, dále na    úhradu energií, vodného, stočného a telefonních  poplatků, ve znění přílohy č. 4/SSZ k tomuto usnesení.

# 5.  Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje,  se  sídlem:   Bieblova 3, 702 00 Ostrava 1, IČ: 26593548  nezapsáno v obchodním rejstříku,    zastoupeno    paní Annou Vítečkovou, ve výši  50 000,-- Kč, na částečnou úhradu provozních nákladů  vzniklých v roce 2005, tj. na úhradu nájemného, energií, vodného, stočného, telefonních a poštovních poplatků, na úhradu Sbírek zákonů, na nákup kancelářských potřeb a na úhradu lektorské činnosti, a to v souvislosti s pobočkou příjemce, kterou je Centrum pro zdravotně postižené    Moravskoslezského    kraje,    detašované   pracoviště, se sídlem:  Kolaříkova 653, 738 01  Frýdek-Místek, ve znění přílohy č. 5/SSZ k tomuto usnesení.

# 6. Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, se sídlem: Krakovská 21, 110 00  Praha 1, IČ: 65399447,  nezapsána v obchodním rejstříku,     zastoupena paní Vlastou Kopuncovou, ve výši 50 000,-- Kč, na částečnou úhradu provozních nákladů   vzniklých v roce 2005, tj. na úhradu  nájemného, služeb spojených s nájmem, energií, vodného, stočného, telefonních a poštovních poplatků, poplatků za připojení k internetu, na nákup kancelářských potřeb a na zakoupení lupy, a to v souvislosti s odbočkou příjemce, kterou je Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR ve Frýdku-Místku, se sídlem:  J. Suka 1753, 738 02  Frýdek-Místek, ve znění přílohy č. 6/SSZ k tomuto usnesení.

# 7.  Oblastní spolek ČČK, se sídlem: 8. pěšího pluku 1975, 738 02  Frýdek-Místek, IČ: 00426440,  nezapsaný v obchodním rejstříku, zastoupený předsedou  MUDr. Janem JÁNECHEM, ve výši 35 000,-- Kč, na částečnou úhradu provozních nákladů   vzniklých v roce 2005, tj. na úhradu nájemného, služeb spojených s nájmem, energií, vodného a stočného, ve znění přílohy č. 7/SSZ k tomuto usnesení.

8. Renarkon, o. p. s. se sídlem:  Mariánskohorská 1328/29, 702 00  Ostrava-Moravská Ostrava, IČ: 25380443, nezapsána v obchodním rejstříku, zastoupena členy statutárního orgánu    MUDr.   Liborem    Chvílou, CSc.  a  Mgr.   Vilémem   Antončíkem,   ve      výši

100 000,-- Kč,  na  částečnou úhradu provozních nákladů   vzniklých v roce 2005, tj. na úhradu nájemného, služeb spojených s nájmem, energií, vodného a stočného, na nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku, potravin a zdravotního materiálu,  a to v souvislosti   s Kontaktním  street   centrem  Renarkonu  o.  p.  s., se   sídlem:   Na Příkopě  3210, 738 01 Frýdek-Místek, ve  znění  přílohy  č. 8/SSZ k tomuto usnesení.

9. Společenství Romů na Moravě,  o. p. s. se sídlem: Francouzská 84, 602 00 Brno, IČ: 26908000, nezapsána v obchodním rejstříku, zastoupena Máriou Wehrsingerovou, předsedkyní pobočky Frýdek-Místek, ve výši 30 000,-- Kč, na částečnou úhradu provozních nákladů vzniklých v roce 2005, tj. na úhradu nájemného, elektrické energie, ostatních osobních nákladů (mimo úhradu odměn), nákupu materiálu, oprav a cestovného v souvislosti s provozováním  Komunitního centra se sídlem: ul. Míru 1313, 738 01 Frýdek-Místek a na úhradu služeb spojených s nájmem , energií, vodného a stočného, a to v souvislosti   s činností kanceláře společnosti se sídlem:  nám. Svobody 48,  738 01 Frýdek-Místek,ve znění přílohy č. 9/SSZ k tomuto usnesení.

# 10.  MUDr.   Dušan   Štěpán,   Urologie   a   klinická onkologie,   se  sídlem: Poliklinika, 8.   pěšího  pluku 85,   738 02  Frýdek-Místek,   IČ:  48003735,   IČZ:  86538000,  nezapsaný v   obchodním    rejstříku,   ve   výši 50 000,-- Kč, na   částečnou  úhradu provozních výdajů příjemce vzniklých v roce 2005 spojených s činností Onkologického registru, tj.  na úhradu   mzdových nákladů (mimo úhradu  odměn) a odvodů pojistného na všeobecné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení jedné zdravotní sestry, která  je zaměstnána u příjemce, ve znění přílohy č. 10/SSZ k tomuto usnesení.

11.  Charita Frýdek-Místek,  se  sídlem:   F. Čejky 450, 738 02  Frýdek-Místek, IČ: 45235201,  nezapsána v obchodním rejstříku, zastoupena ředitelem Ing. Pavlem Bužkem, ve výši  50 000,-- Kč, na částečnou úhradu provozních nákladů vzniklých v roce 2005, tj. na úhradu nájemného, služeb spojených s nájmem, energií, vodného a stočného, telefonních poplatků a kancelářských potřeb, a to v souvislosti s Denním centrem sv. Josefa pro psychicky nemocné ve Frýdku-Místku, se sídlem:  J. Suka 1753, 738 02  Frýdek-Místek, které je zařízením příjemce, ve znění přílohy č. 11/SSZ k tomuto usnesení.

12. Charita   Frýdek-Místek, se    sídlem:   F.    Čejky   450,   738  01       Frýdek-Místek, IČ: 45235201,  nezapsána v obchodním rejstříku, zastoupena ředitelem Ing. Pavlem Bužkem,  ve  výši  30 000,-- Kč, na částečnou úhradu provozních nákladů vzniklých v roce 2005, tj. na  úhradu mzdových nákladů  (mimo úhradu odměn) a nájemného , a to v souvislosti s provozováním klubu Nezbeda, se sídlem: F. Čejky 450, 738 01 Frýdek-Místek, ve znění přílohy č. 12/SSZ k tomuto usnesení.

## 13. Charita Javorník,  se  sídlem: Lidická 89, 790 70  Javorník, IČ: 60339241,  nezapsána v obchodním rejstříku,    zastoupena ředitelem Robertem Neugebauerem Dis, ve výši  50 000,-- Kč, na částečnou úhradu provozních nákladů vzniklých v souvislosti s umístěním občanů města Frýdku-Místku v roce 2005 v Domech pokojného stáří příjemce, ve znění přílohy č. 13/SSZ k tomuto usnesení.

# 14.  Obec   Komorní Lhotka,     se    sídlem:   Komorní   Lhotka   č.p. 27, 739 53 Hnojník,

IČ:   00494232,  nezapsána    v    obchodním    rejstříku,    zastoupena   starostou  panem Stanislavem Čmielem, ve  výši  56 000,-- Kč, na částečnou úhradu provozních nákladů vzniklých v souvislosti s umístěním občanů města Frýdku-Místku v roce 2005 v  Integrovaném sociálním ústavu příjemce, ve znění přílohy č. 14/SSZ k tomuto usnesení.

## 15.  Slezská diakonie, se    sídlem:   Na Nivách 7, 737 01  Český Těšín, IČ:   65468562  nezapsána    v    obchodním    rejstříku,    zastoupena   ředitelem Ing. Česlavem Santariusem, ve výši  900 000,-- Kč, a to na částečnou úhradu provozních nákladů příjemce vzniklých v roce 2005, tj. na opravy a udržování budov neinvestičního charakteru, materiálových  nákladů (nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku, kancelářských potřeb, čistících a hygienických prostředků, dezinfekčních prostředků, ochranných pomůcek, odborné literatury, nářadí), el. energii, vodné, stočné, odvoz odpadu, poplatky telekomunikací, na  pohonné hmoty a úhradu nákladů na praní prádla a dalších služeb spojených s provozem zařízení příjemce ( náklady na vyvážení septiku, poštovné, kopírovací služby, propagace, poplatky za rozhlas a TV, fotopráce), kterým je  Azylový   dům   BETHEL   Frýdek-Místek,   se   sídlem:  Bahno-Příkopy č.p. 1309, 738 02  Frýdek-Místek, ve znění přílohy č. 15/SSZ k tomuto usnesení.

16. Armáda spásy, se    sídlem:   Petržílkova 2565/23, Praha 5, IČ:   40613411 nezapsána    v    obchodním      rejstříku,    zastoupena     Mgr.     Blankou    Wlosokovou, ředitelkou Domu pro matky s dětmi v Havířově ,   ve    výši 50 000,-- Kč, a to na částečnou úhradu provozních nákladů vzniklých v souvislosti s  poskytováním sociálních služeb  občanům města Frýdku-Místku v azylovém domě Armády spásy, Dům pro matky s dětmi v Havířově  v roce 2005, ve znění přílohy č. 16/SSZ k tomuto usnesení.

17. Slezská diakonie, se    sídlem:   Na Nivách 7, 737 01  Český Těšín, IČ:   65468562  nezapsána v obchodním   rejstříku,    zastoupena   ředitelem Ing. Česlavem Santariusem, ve výši  71 500,-- Kč, a to na částečnou úhradu provozních nákladů vzniklých v souvislosti s poskytováním sociálních služeb občanům města Frýdku-Místku   v Domovech křesťanské pomoci BETHEL v Karviné  a v Třinci v roce 2005, ve znění přílohy č. 17/SSZ k tomuto usnesení.

18. Armáda spásy, se    sídlem:   Petržílkova 2565/23, Praha 5, IČ:   40613411 nezapsána    v    obchodním    rejstříku,    zastoupena  panem Janem Krupou, vedoucím Azylového domu AS pro muže a Centra sociální péče AS v Havířově, ve výši   20 000,-- Kč, a to na částečnou úhradu provozních nákladů vzniklých v souvislosti s  poskytováním sociálních služeb  občanům města Frýdku-Místku v azylovém domě Armády spásy v Havířově v roce 2005, ve znění přílohy č. 18/SSZ k tomuto usnesení.

19. Armáda spásy, se    sídlem:   Petržílkova 2565/23, Praha 5, IČ:   40613411 nezapsána    v obchodním  rejstříku,    zastoupena  panem Antonínem Plachým,ředitelem Azylového domu AS v Ostravě, ve výši   54 000,-- Kč, a to na částečnou úhradu provozních nákladů vzniklých v souvislosti s  poskytováním sociálních služeb  občanům města Frýdku-Místku v azylovém domě Armády spásy v Ostravě v roce 2005, ve znění přílohy č. 19/SSZ k tomuto usnesení.

## 10/67/2005	Návrh na uzavření smluv o poskytování finanční kompenzace - odbor sociálních služeb a zdravotnictví

## Rada města

## rozhodla

o uzavření smluv o poskytování finanční kompenzace mezi městem Frýdek-Místek, se sídlem: Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek, IČ : 00296643, zastoupeno starostkou města Ing. Evou Richtrovou a městem Frýdlant nad Ostravicí, se   sídlem:   Náměstí   3, 739 11 Frýdlant   nad  Ostravicí,  IČ:  00296651,   zastoupeno starostou města Ing. Bohumilem Dolanským,

1. ve výši  20.000,-- Kč na kalendářní rok na částečnou úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s pobytem občanky města Frýdlant nad Ostravicí Petry Korbašové, která bude umístěná v  Centru pro mentálně postiženou mládež Frýdek-Místek, příspěvkové organizaci města Frýdek-Místek, ve znění přílohy č. 1/SSZ k tomuto usnesení,

2. ve výši  20.000,-- Kč na kalendářní rok na částečnou úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s pobytem občanky města Frýdlant nad Ostravicí Lucie Tománkové, která bude umístěná v  Centru pro mentálně postiženou mládež Frýdek-Místek, příspěvkové organizaci města Frýdek-Místek, ve znění přílohy č.2/SSZ k tomuto usnesení.

## 11/67/2005	Souhlas  města  Frýdek-Místek   s přijetím účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje  na  projekt  s  názvem  „Projekt na zkvalitnění života  seniorů“ pro Domov  důchodců Frýdek-Místek,  příspěvkovou organizaci

## a  s  jejím  vypořádáním prostřednictvím rozpočtu  města

## Rada města

## souhlasí

## s přijetím účelové dotace ve výši 101.000,-- Kč z rozpočtu Moravskoslezského kraje na projekt s názvem „Projekt na zkvalitnění života seniorů“ pro   Domov  důchodců Frýdek-Místek, příspěvkovou organizaci, se sídlem 28. října 2155, 738 01  Frýdek-Místek, IČ 68158025, zastoupený ředitelem Ing. Milanem Novákem a následně s jejím vypořádáním   prostřednictvím rozpočtu města Frýdek-Místek.

12/67/2005	Návrh    na    uzavření    smluv   o   poskytnutí   investičních    transferů,  neinvestičních dotací a neinvestičního příspěvku z fondu životního prostředí na rok 2005

Rada města

doporučuje

a/ zastupitelstvu města rozhodnout o uzavření smluv  o poskytnutí investičních transferů

z fondu životního prostředí s níže uvedenými subjekty:

- Jiří  Mašek,  bytem  Dlouhá čp. 153, Lískovec, 738 01 Frýdek-Místek, ve výši 20.000,-- Kč na pořízení plynového topení, dle přílohy č. 1 k usnesení.

- Vilma  Lisníková, bytem Bruzovská čp. 2496, 738 01 Frýdek-Místek,  ve výši 20.000,-- Kč na pořízení plynového topení, dle přílohy č. 2 k  usnesení.

- Lenka  Červenková,  bytem  Lískovec čp. 178, 738 01  Frýdek-Místek,  ve výši 20.000,-- Kč na pořízení plynového topení, dle přílohy č. 3 k usnesení.

b/ zastupitelstvu  města  rozhodnout o uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních dotací

z fondu životního prostředí s níže uvedenými subjekty:

- Občanské   sdružení   Mládež   a  děti  při   Stanici  mladých  turistů FM, se sídlem Pionýrů  764, 738 02 Frýdek-Místek, IČ 65892291, nezapsané v OR, zastoupené jednatelem sdružení Martinem Gavlasem, ve výši 20.000,-- Kč na  ekologickou výuku ve středisku v Hatích, mzdy lektorů,  technické  a  materiálové  zajištění  výchovného  dlouhodobého  programu „O přírodě v přírodě“, dle přílohy č. 4 k usnesení.

- Stanice  mladých  turistů,  Frýdek-Místek,  tř.  Pionýrů  764,  se sídlem tř. Pionýrů 764, 738 02 Frýdek-Místek,  IČ: 00847127, nezapsána v OR, zastoupena   ředitelkou  organizace Jaroslavou Kriglerovou, ve výši 20.000,-- Kč na   propagaci   akce   „Zachraň   strom“  a  odměny soutěžícím  této  akce  a  dále  na  pokračování  programu  „Ptačí  budky do městských  lesů“,  jehož  náplní  je  výroba  a umístění ptačích budek, dle přílohy č. 5 k usnesení.

- Základní organizace Českého svazu včelařů,  se sídlem 738 02 Frýdek-Místek, pošt. schránka P 11, IČ 14613271, nezapsána v OR, zastoupena předsedou organizace Jaroslavem Kopečkem, bytem 4. května 209, 738 01 Frýdek-Místek, ve  výši 10.000,-- Kč  na   léčení  včelstev  od  nebezpečných  nemocí a nákaz, dle přílohy č. 6 k usnesení.

c/ zastupitelstvu   města   rozhodnout o  uzavření  smlouvy  o  poskytnutí   neinvestičního příspěvku  z fondu životního prostředí s  níže uvedeným subjektem:

# Základní   škola   národního  umělce  Petra  Bezruče,  Frýdek-Místek, tř. T.G.  Masaryka  454, se  sídlem  tř. T. G.  Masaryka 454,  738 01 Frýdek-Místek, IČ  60045965, nezapsána v  OR, zastoupena ředitelem školy Mgr.  Zbyňkem Šostým, ve výši 5.000,-- Kč na technické a materiální zajištění projektu „Zhodnocení   recyklovatelného  a   odpadního  materiálu ve výuce“, dle přílohy č. 7 k  usnesení.

13/67/2005	Zadání zakázky města Frýdek-Místek „Správa lesního majetku města Frýdek-Místek a těžba dříví LHC Hůrčanské družstvo“

## Rada města

1.   rozhodla

o zadání zakázky města Frýdek-Místek „Správa lesního majetku města Frýdek-Místek a těžba dříví LHC Hůrčanské družstvo“, na dobu neurčitou, v souladu s ust. § 6 odst. 3 zákona              č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, dodavateli společnosti Ostravská lesní, s.r.o., se sídlem Družstevní 3/6, 747 92 Dobroslavice, IČ 25847082, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, č. vložky 21680,            za nabídkovou cenu 380 242,- Kč/rok bez DPH (452 489,- Kč/rok včetně DPH),

2.   rozhodla

uzavřít „Smlouvu mandátní, o správě majetku, o podmínkách těžební činnosti a prodeji dříví LHC Hůrčanské družstvo“ mezi městem Frýdek-Místek, se sídlem Radniční 1148, 738 22 Frýdek-Místek, IČ 00296643, zastoupeným Ing. Evou Richtrovou, starostkou města, a společností Ostravská lesní, s.r.o., se sídlem Družstevní 3/6, 747 92 Dobroslavice,                   IČ 25847082, zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, č. vložky 21680, zastoupenou Julií Legierskou, jednatelkou,  dle přílohy č.1 k usnesení.

14/67/2005	Zadání zakázky města Frýdek-Místek „Likvidace černých skládek na území města Frýdku-Místku"

## Rada města

1.  rozhodla

o zadání zakázky města Frýdek-Místek „Likvidace černých skládek na území města Frýdku-Místku", s termínem plnění od 18.5.2005 do 31.12.2005, v souladu s ustanovením § 6 odst. 3 zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, dodavateli společnosti             TS a.s., se sídlem 17. listopadu 910, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 60793716, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1076, zastoupené Ing. Jaromírem Kohutem, členem představenstva a ředitelem, zmocněným k jednání jménem společnosti dne 8.4.2005,  za nabídkovou cenu  450,- Kč/t bez DPH                za stavební a demoliční odpad, 460,- Kč/t bez DPH za komunální odpad a 460,- Kč/t bez DPH za ostatní odpad,

2.  rozhodla

uzavřít Smlouvu o dílo na „Likvidaci černých skládek na území města Frýdku-Místku" mezi městem Frýdek-Místek, se sídlem Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 00296643, zastoupeným Ing. Evou Richtrovou, starostkou města, a společností TS a.s., se sídlem            17. listopadu 910, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 60793716,  zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1076, zastoupenou Ing. Jaromírem Kohutem, členem představenstva a ředitelem, zmocněným k jednání jménem společnosti dne 8.4.2005, dle přílohy č. 1 k usnesení.

15/67/2005	Obecně závazná vyhláška č. .../2005, Řád zeleně města Frýdek- Místek

## Rada města

doporučuje zastupitelstvu města vydat

obecně závaznou vyhlášku č. .../2005, Řád zeleně města Frýdek-Místek, dle přílohy č. 1 k usnesení.

16/67/2005	Obecně závazná vyhláška č. .../2005, o pravidlech pohybu psů  po veřejném prostranství

## Rada města

doporučuje zastupitelstvu města vydat

obecně závaznou vyhlášku č. .../2005, o pravidlech pohybu psů po veřejném prostranství, dle přílohy č. 1 k usnesení.

17/67/2005	Obecně závazná vyhláška č. …/2005, Řád veřejných pohřebišť

## Rada města

doporučuje zastupitelstvu města vydat

obecně závaznou vyhlášku č. ../2005, Řád veřejných pohřebišť, dle přílohy č. 1 k usnesení.

18/67/2005		Poskytnutí investiční dotace na nákup autobusů městské

hromadné dopravy

## Rada města

doporučuje zastupitelstvu města  rozhodnout

o uzavření Smlouvy o  poskytnutí investiční dotace na nákup autobusů městské hromadné dopravy mezi městem Frýdek-Místek a ČSAD Frýdek-Místek a.s., sídlo Politických obětí 2238, Frýdek-Místek, IČ 45192073, zapsána v obchodním rejstříku v Ostravě, oddíl B, číslo vložky 368, zastoupená členem představenstva Ing. Zdeňkem Dannhoferem, ve výši 50.000,-- Kč, dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení – smlouva č. DaSH-F/025/2005.

19/67/2005	Přidělení zakázky města „Optické propojení – podchod ČD -Městská  policie, k.ú. Frýdek“

## Rada města

rozhodla

o přidělení  zakázky města  „Optické propojení - podchod  ČD - Městská policie, k.ú. Frýdek“ v souladu s § 6 zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, společnosti – TS a.s.,  tř. 17. listopadu 910,  738 02 Frýdek-Místek,  IČ:  60793716,  zapsána v Obchodním rejstříku, vedeným Krajským soudem  v Ostravě,  oddíl  B, vložka 1076,  zastoupena  Ing.  Jaromírem Kohutem, členem  představenstva  na  základě  pověření představenstva ze dne 1.7.2003, za nabídkovou cenu 339.983,- Kč vč. DPH.

20/67/2005	Zadání veřejné zakázky  „Výstavba chodníku ve Skalici pod kostelem,  k.ú. Skalice“

## Rada města

1.  rozhodla

o zadání veřejné zakázky „Výstavba chodníku ve Skalici pod kostelem, k.ú. Skalice“

v  jednacím řízení bez uveřejnění,  v souladu s § 27, odst. 3) písmena d) zák.č. 40/2004 Sb. o veřejných zakázkách,

2.  pověřuje

úkony zadavatele při zadání veřejné zakázky „Výstavba chodníku ve Skalici pod kostelem, k.ú. Skalice“ v jednacím řízení bez uveřejnění, v souladu s § 27, odst. 3) písmena d) zákona č. 40/2004 Sb. místostarostu Mgr. Petra Cvika.

21/67/2005	Přidělení zakázky města „Skalice-Baštice - přeložka VO, k.ú. Skalice“

## Rada města

rozhodla

o přidělení  zakázky města  „Skalice-Baštice - přeložka VO, k.ú. Skalice“ v souladu s § 6 zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, společnosti – TS a.s.,  tř. 17. listopadu 910,  738 02 Frýdek-Místek,  IČ:  60793716,  zapsána v Obchodním rejstříku, vedeným Krajským soudem  v Ostravě,  oddíl  B, vložka 1076,  zastoupena  Ing.  Jaromírem Kohutem, členem  představenstva  na  základě  pověření představenstva ze dne 1.7.2003, za nabídkovou cenu 306.606,- Kč vč. DPH.

22/67/2005	Přidělení zakázky města „Rekonstrukce VO - ul. Střelniční, k.ú. Frýdek“

## Rada města

rozhodla

o přidělení  zakázky města  „Rekonstrukce VO – ul. Střelniční, k.ú. Frýdek“ v souladu s § 6 zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, společnosti – TS a.s.,  tř. 17. listopadu 910,  738 02 Frýdek-Místek,  IČ:  60793716,  zapsána v Obchodním rejstříku, vedeným Krajským soudem  v Ostravě,  oddíl  B, vložka 1076,  zastoupena  Ing.  Jaromírem Kohutem, členem  představenstva  na  základě  pověření představenstva ze dne 1.7.2003, za nabídkovou cenu 794.337,- Kč vč. DPH.

23/67/2005	Přidělení zakázky města „Vybudování SSZ pro chodce ul. Na Vyhlídce  II/477, k.ú. Frýdek“

## Rada města

rozhodla

o přidělení  zakázky města „Vybudování SSZ pro chodce ul. Na Vyhlídce II/477, k.ú. Frýdek“ v souladu s § 6 zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, společnosti – TS a.s.,  tř. 17. listopadu 910,  738 02 Frýdek-Místek,  IČ:  60793716,  zapsána v Obchodním rejstříku, vedeným Krajským soudem  v Ostravě,  oddíl  B, vložka 1076,  zastoupena  Ing.  Jaromírem Kohutem, členem  představenstva  na  základě  pověření představenstva ze dne 1.7.2003, za nabídkovou cenu 943.075,- Kč vč. DPH.

24/67/2005	Přidělení zakázky města „Výstavba chodníku- ul. Dobrovského  k.ú. Frýdek“

## Rada města

rozhodla

o přidělení  zakázky města „Výstavba chodníku -  ul.  Dobrovského   k.ú.  Frýdek“ v souladu s § 6 zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, společnosti – Frymel Trade s.r.o. Příborská 1585,  738 02 Frýdek-Místek,  IČ:  26855852,  zapsána v Obchodním rejstříku, vedeným Krajským soudem  v Ostravě,  oddíl C, vložka 50523,  zastoupena  panem Melišem Jozefem,  jednatelem společnosti , za nabídkovou cenu 488.095,- Kč vč. DPH.

25/67/2005	Přidělení zakázky města „Oprava chodníku – ul. Pod Kabáticí, k.ú. Chlebovice“

## Rada města

rozhodla

o  přidělení  zakázky města „Oprava chodníku – ul. Pod Kabáticí, k.ú.Chlebovice“  v souladu s § 6 zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, společnosti – RIMAS-stav.s.r.o., Chlebovice č. 128, 739 42 Frýdek-Místek,  IČ:  25836285,  zapsána v Obchodním rejstříku, vedeným Krajským soudem  v Ostravě,  oddíl C, vložka 20571,  zastoupena  Ing. Ivanem Mihaldou,  jednatelem společnosti , za nabídkovou cenu 948.373,- Kč vč. DPH.

26/67/2005	Přidělení zakázky města „Oprava spojovacího chodníku mezi Zámeckým  náměstím a ul. Hasičská, k.ú. Frýdek – I. etapa“

## Rada města

## rozhodla

## o přidělení  zakázky města  „Oprava spojovacího chodníku mezi Zámeckým náměstím a ul. Hasičská, k.ú. Frýdek- I. etapa“  v souladu s § 6 zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, společnosti – BEZAN s.r.o. Skalice 40, 739 08 Frýdek-Místek,  IČ:  61945552,  zapsána v Obchodním rejstříku, vedeným Krajským soudem  v Ostravě,  oddíl  C, vložka 12734,  zastoupena  Ing.  Jaroslavem Zabavíkem, jednatelem společnosti,  za nabídkovou cenu 498.244,- Kč vč. DPH.

27/67/2005	Přidělení zakázky města „Rekonstrukce komunikace – ul. Frýdlantská - dokončení,  k.ú. Místek“

## Rada města

rozhodla

## o přidělení  zakázky města  „Rekonstrukce komunikace - ul. Frýdlantská - dokončení, k.ú. Místek“ v souladu se zákonem č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, zájemci – STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00  Praha,  IČ: 60838744,  zapsaném  v Obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem  v Praze,  oddíl  B, vložka 7634,  zastoupeném  Ing.  Jiřím Malíkem a Ing. Miroslavem  Kauerem, na základě zmocnění ze dne 3.5.2005,  za nabízenou cenu  2.080.000,- Kč vč. DPH a rezervy.

28/67/2005	Přidělení zakázky města „Oprava schodiště – ul. Růžový pahorek, k.ú.  Frýdek“

## Rada města

rozhodla

o  přidělení  zakázky města „Oprava schodiště – ul. Růžový pahorek, k.ú. Frýdek“  v souladu s § 6 zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, společnosti – KROLSTAV Beskyd s.r.o. Jamnická 37, 738 01  Staré Město,  IČ:  26800527,  zapsána v Obchodním rejstříku, vedeným Krajským soudem  v Ostravě,  oddíl C, vložka 26414,  zastoupena  panem Miroslavem  Królem, za nabídkovou cenu 470.069,- Kč vč. DPH.

29/67/2005		Přidělení zakázky města „Oprava schodiště – ul. K Hájku

k.ú. Frýdek“

## Rada města

rozhodla

o  přidělení  zakázky města  „Oprava schodiště – ul.  K Hájku,  k.ú.  Frýdek“ v souladu s § 6 zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, společnosti – Frymel Trade s.r.o. Příborská 1585,  738 02 Frýdek-Místek,  IČ:  26855852,  zapsána v Obchodním rejstříku, vedeným Krajským soudem  v Ostravě,  oddíl C, vložka 50523,  zastoupena  panem Jozefem Melišem,  jednatelem společnosti , za nabídkovou cenu 465.218,- Kč vč. DPH.

30/67/2005		Bezplatné umístění silničního orientačního značení

## Rada města

neschvaluje

bezplatné umístění silničního orientačního značení v počtu 7 kusů pro Českou správu sociálního zabezpečení, Okresní správu sociálního zabezpečení Frýdek-Místek, Palackého 115, Frýdek-Místek.

31/67/2005		Návrh na uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních dotací

z Centra sportu pro rok 2005

Rada města

doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout

o uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních dotací z  Centra sportu pro rok 2005 s následujícími subjekty:

1. Hokejový club Frýdek-Místek, se sídlem Na Příkopě 3162, 738 01 Frýdek-Místek,    
IČ 66740002, nezapsaný v OR, zastoupený prezidentem Ing. Martinem Machurou 
a manažerem p. Vítem Ledererem na nájemné prostor pro sportovní přípravu a nájemné prostor při realizaci sportovních akcí, na provoz sportovních zařízení pro kluby Centra sportu, na sociální zabezpečení trenérů (mzdové náklady, včetně odvodů zaměstnavatele, ostatní platby za provedení práce – odměny na základě DPČ, DPP, smluv s trenéry podnikajícími 
na základě ŽL aj.) do maximální výše 120,- Kč/hodinu (60 minut), na vybavení sportovními potřebami neinvestičního charakteru, na zdravotní zabezpečení sportovců (sportovní lékařská prohlídka, regenerace, pitný režim), na výdaje související se soutěžením (startovné, cestovné, nocležné, rozhodčí, diplomy, ceny) a na náhrady za spotřebované pohonné hmoty použitých soukromých motorových vozidel k jízdám na utkání nebo na úhradu dopravy hráčů a trenérů na utkání autobusem nebo vlakem ve výši Kč 80.000,-- dle přílohy  č. 1/OŠKMaT/CS  k tomuto usnesení,

2. BK Frýdek-Místek (Basketbalový klub Frýdek-Místek), se sídlem Politických obětí 120, 738 02 Frýdek-Místek, IČ  26592550, nezapsaný v OR, zastoupený  předsedou  Ing. Ivo Částkem a  místopředsedou Ing. Ladislavem Kocourkem na nájemné prostor pro sportovní přípravu a nájemné prostor při realizaci sportovních akcí, na provoz sportovních zařízení 
pro kluby Centra sportu, na sociální zabezpečení trenérů (mzdové náklady, včetně odvodů zaměstnavatele, ostatní platby za provedení práce – odměny na základě DPČ, DPP, smluv s trenéry podnikajícími na základě ŽL aj.) do maximální výše 120,- Kč/hodinu (60 minut), 
na vybavení sportovními potřebami neinvestičního charakteru, na zdravotní zabezpečení sportovců (sportovní lékařská prohlídka, regenerace, pitný režim), na výdaje související 
se soutěžením (startovné, cestovné, nocležné, rozhodčí, diplomy, ceny) 
a na náhrady za spotřebované pohonné hmoty použitých soukromých motorových vozidel k jízdám na utkání nebo na úhradu dopravy hráčů a trenérů na utkání autobusem nebo vlakem ve výši Kč 30.000,-- dle přílohy č. 2/OŠKMaT/CS  k tomuto usnesení,

3. Sportovní klub policie Frýdek-Místek, oddíl házené, se sídlem Beskydská 2061,   
738 01 Frýdek-Místek, IČ  00534986, nezapsaný v OR,  zastoupený předsedou Ing. Lubomírem Kavkou, na  nájemné prostor pro sportovní přípravu a nájemné prostor 
při realizaci sportovních akcí, na provoz sportovních zařízení pro kluby Centra sportu, 
na sociální zabezpečení trenérů (mzdové náklady, včetně odvodů zaměstnavatele, ostatní platby za provedení práce – odměny na základě DPČ, DPP, smluv s trenéry podnikajícími 
na základě ŽL aj.) do maximální výše 120,- Kč/hodinu (60 minut), na vybavení sportovními potřebami neinvestičního charakteru, na zdravotní zabezpečení sportovců (sportovní lékařská prohlídka, regenerace, pitný režim), na výdaje související se soutěžením (startovné, cestovné, nocležné, rozhodčí, diplomy, ceny) a na náhrady za spotřebované pohonné hmoty použitých soukromých motorových vozidel k jízdám na utkání nebo na úhradu dopravy hráčů a trenérů na utkání autobusem nebo vlakem ve výši  Kč 30.000,-- Kč dle přílohy   č. 3/OŠKMaT/CS  k tomuto usnesení,

4. Tělocvičná jednota Sokol Frýdek-Místek, oddíl volejbalu,  se sídlem Novodvorská 667,  738 01 Frýdek-Místek, IČ  00494780, nezapsaná v OR, zastoupená starostou Jiřím Zaoralem  
na nájemné prostor pro sportovní přípravu a nájemné prostor při realizaci sportovních akcí, 
na provoz sportovních zařízení pro kluby Centra sportu, na sociální zabezpečení trenérů (mzdové náklady, včetně odvodů zaměstnavatele, ostatní platby za provedení práce – odměny na základě DPČ, DPP, smluv s trenéry podnikajícími na základě ŽL aj.) 
do maximální výše 120,- Kč/hodinu (60 minut), na vybavení sportovními potřebami neinvestičního charakteru, na zdravotní zabezpečení sportovců (sportovní lékařská prohlídka, regenerace, pitný režim), na výdaje související se soutěžením (startovné, cestovné, nocležné, rozhodčí, diplomy, ceny) a na náhrady za spotřebované pohonné hmoty použitých soukromých motorových vozidel k jízdám na utkání nebo na úhradu dopravy hráčů a trenérů na utkání autobusem nebo vlakem ve výši Kč 40.000,-- dle přílohy č. 4/OŠKMaT/CS  k tomuto usnesení,

5. Tělovýchovná jednota Slezan Frýdek-Místek, oddíl atletiky, se sídlem  Na Příkopě 1159,  738 01 Frýdek-Místek, IČ 00495824, nezapsaná v OR,  zastoupená  předsedou Josefem Nejezchlebou a  místopředsedou Jaroslavem Kašným na  nájemné prostor pro sportovní přípravu a nájemné prostor při realizaci sportovních akcí, na provoz sportovních zařízení  
pro kluby Centra sportu, na sociální zabezpečení trenérů (mzdové náklady, včetně odvodů zaměstnavatele, ostatní platby za provedení práce – odměny na základě DPČ, DPP, smluv s trenéry podnikajícími na základě ŽL aj.) do maximální výše 120,- Kč/hodinu (60 minut), 
na vybavení sportovními potřebami neinvestičního charakteru, na zdravotní zabezpečení sportovců (sportovní lékařská prohlídka, regenerace, pitný režim), na výdaje související 
se soutěžením (startovné, cestovné, nocležné, rozhodčí, diplomy, ceny) a na náhrady 
za spotřebované pohonné hmoty použitých soukromých motorových vozidel k jízdám 
na utkání nebo na úhradu dopravy hráčů a trenérů na utkání autobusem nebo vlakem ve výši Kč 20.000,--  Kč dle přílohy č. 5/OŠKMaT/CS  k tomuto usnesení,

6. Fotbal Frýdek-Místek, se sídlem Horní 3276, 738 01 Frýdek-Místek, 
IČ 26674351, nezapsaný v OR, zastoupený předsedou Ing. Zdeňkem Fluxou a členem výkonného výboru Ing. Ivo Kubějou na nájemné prostor pro sportovní přípravu a nájemné prostor při realizaci sportovních akcí, na provoz sportovních zařízení pro kluby Centra sportu, na sociální zabezpečení trenérů (mzdové náklady, včetně odvodů zaměstnavatele, ostatní platby za provedení práce – odměny na základě DPČ, DPP, smluv s trenéry podnikajícími    na základě ŽL aj.) do maximální výše 120,- Kč/hodinu (60 minut), na vybavení sportovními potřebami neinvestičního charakteru, na zdravotní zabezpečení sportovců (sportovní lékařská prohlídka, regenerace, pitný režim), na výdaje související se soutěžením (startovné, cestovné, nocležné, rozhodčí, diplomy, ceny) a na náhrady za spotřebované pohonné hmoty použitých soukromých motorových vozidel k jízdám na utkání nebo na úhradu dopravy hráčů a trenérů na utkání autobusem nebo vlakem ve výši Kč 233.200,-- dle přílohy č. 6/OŠKMaT/CS  k tomuto usnesení.

32/67/2005	Návrh na uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních dotací 
ze sportovního fondu na rok 2005

Rada města

doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout

o uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních dotací ze sportovního fondu na rok 2005 s níže uvedenými subjekty:

1. Bruslařský klub Frýdek-Místek, se sídlem Na Příkopě 3162, 738 01 Frýdek-Místek, 
IČ 26591448, nezapsaný v OR, zastoupený jednatelkou Věrou Roškovou na nájem ledové plochy a ceny při akci „Vánoce na ledě“ ve výši Kč 10.000,-- dle přílohy č. 1/OŠKMaT/SF k usnesení,

2. První český tenisový klub ve Frýdku-Místku, se sídlem Sady B. Smetany 2236, 
738 02 Frýdek-Místek, IČ 43963595, nezapsaný v OR, zastoupený předsedou 
Ing. Josefem Nosálkem na tenisové míče a věcné ceny při akci „Tenisový turnaj dětí do 9 let“ 
ve výši Kč 4.000,-- dle přílohy č. 2/OŠKMaT/SF k usnesení,

3. První český tenisový klub ve Frýdku-Místku, se sídlem Sady B. Smetany 2236, 
738 02 Frýdek-Místek, IČ 43963595, nezapsaný v OR, zastoupený předsedou 
Ing. Josefem Nosálkem na tenisové míče a věcné ceny při akci „Tenisový turnaj mladších žáků“ ve výši Kč 4.000,-- dle přílohy č. 3/OŠKMaT/SF k usnesení.

4. Sportovní klub zdravotně postižených sportovců, se sídlem ČSA 722,  738 02 Frýdek-Místek,  IČ 14613654, nezapsaný v OR, zastoupený předsedou Ing. Milanem Káňou  
na nájmy, rozhodčí, pořadatele, propagaci, ceny, spotřební materiál a organizační zajištění 
při akci „Beskydská anténka“ ve výši Kč 5.000,-- dle přílohy č. 4/OŠKMaT/SF k usnesení,

5. Tělovýchovná jednota Válcovny plechu Frýdek-Místek, se sídlem Lískovecká 2089, 
738 01 Frýdek-Místek, IČ 00563153, nezapsaná v OR, zastoupená předsedou Jaromírem Varadínkem a místopředsedou Jaroslavem Muroněm na dopravné, nájmy a ceny při akci „Lyžařský závod na Bumbálce“ ve výši Kč 5.000,-- dle přílohy č. 5/OŠKMaT/SF k usnesení,

6. Český rybářský svaz, místní organizace 2 - Casting, se sídlem 8. pěšího pluku 1975, 
738 01 Frýdek-Místek, IČ 64122441, nezapsaný v OR, zastoupený místopředsedou pověřeným vedením MO p. Miroslavem Pierzynou na nájmy a technické zabezpečení při akci „Slezský pohár v rybolovné technice“ ve výši Kč 10.000,-- dle přílohy č. 6/OŠKMaT/SF  k tomuto usnesení,

7. Pobeskydský aviatický klub, se sídlem Kvapilova 503, 738 02 Frýdek-Místek, 
IČ 66933617, nezapsaný v OR, zastoupený p. Jaroslavem Muroněm na pohonné hmoty, úpravu  plochy, věcné ceny, materiál, pitnou vodu, dovoz a odvoz a nájmy WC při akcích  „Dětský den a setkání mladých modelářů, Setkání rádiem řízených obřích modelů letadel, Slet ultralehkých letadel a na 7. ročník Pobeskydské Drakiády“ ve výši Kč  15.000,--  dle přílohy č. 7/OŠKMaT/SF  k tomuto usnesení.

# 33/67/2005	Návrh na uzavření dodatku ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace z kulturního fondu na rok 2005

##### Rada města

doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout

o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace z kulturního fondu na rok 2005 s níže uvedeným subjektem:

Pobeskydský klub přátel výtvarného umění ve Frýdku-Místku, se sídlem V. Talicha 1863, Frýdek-Místek, IČ 64120864, nezapsaný v OR, zastoupený předsedou PhDr. Karlem Bogarem, o navýšení poskytnuté neinvestiční dotace o Kč 20.000,-- z původně poskytnutých 
Kč 11.000,-- nově na Kč 31.000,-- a rozšíření účelu o tisk katalogu k výstavě výtvarných děl paní Elišky Servátkové, a to dle přílohy č. 1/OŠKMaT/KF k usnesení.

# 34/67/2005	Souhlas města Frýdek-Místek s přijetím účelové neinvestiční dotace na program podpory aktivit v oblasti prevence společenských nežádoucích jevů a s jejím vypořádáním prostřednictvím rozpočtu města

##### Rada města

souhlasí

# s přijetím účelové neinvestiční dotace ve výši Kč 87.000,-- z rozpočtu Moravskoslezského kraje na program podpory aktivit v oblasti prevence společenských nežádoucích jevů 
pro příspěvkovou organizaci Základní škola Frýdek-Místek, Komenského 402, IČ: 68157894, zastoupena ředitelem Mgr. Janem Slováčkem a následně s jejím vypořádáním prostřednictvím rozpočtu města.

# 35/67/2005	Souhlas s odpisem nedobytných pohledávek příspěvkových organizací - Základní škola Frýdek-Místek, Pionýrů 400 
a Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z  Poděbrad 3109

##### Rada města

1.   bere na vědomí

# a) žádost příspěvkové organizace Základní škola Frýdek- Místek, Pionýrů 400 IČ: 60046121,
zastoupena ředitelkou Mgr. Libuší Zárubovou o proúčtování neuhrazených dobropisů
od firmy Realia, a. s. Ostrava v likvidaci, IČ: 45192651 později Mlékárna, a. s. Frýdek-Místek se sídlem Frýdek-Místek, IČ 45192651  v celkové výši Kč 9.258,-- jako nedobytnou pohledávku (viz příloha č. l k usnesení),

b) žádost  příspěvkové  organizace  Základní  škola  Frýdek- Místek, Jiřího z  Poděbrad  3109

IČ: 49568891, zastoupena ředitelem Ing. Jiřím Adámkem o odpis nedobytných pohledávek- odvod zdravotního pojištění, které bylo chybně zasláno na účet HZZP namísto účtu VZP 
ve výši Kč 4.800,-- a neuhrazenou fakturu za rozbité okno Českou pojišťovnou a. s., Ostrava 
IČ: 45272956 ve výši Kč 3.412,50 (viz příloha č. 2 k usnesení),

2.   souhlasí,

# a) aby příspěvková organizace Základní škola Frýdek- Místek, Pionýrů 400 IČ: 60046121,
zastoupena ředitelkou Mgr. Libuší Zárubovou, odepsala pohledávky vzniklé z titulu neuhrazených dobropisů:

# č. 507110393 z roku 1997	Kč 1.499,--

# č. 507118878 z roku 1997	Kč    320,--

# č. 988002913 z roku 1998	Kč 6.900,--

# č. 988011444 z roku 1997	Kč    539,--

# firmou Realia, a. s. v likvidaci  se sídlem  Ostrava - Přívoz, IČ: 452865298 později Mlékárna Frýdek-Místek, a. s. se sídlem Frýdek-Místek, IČ 45192651  v celkové výši Kč 9.258,-- jako pohledávky nedobytné,

# b) aby  příspěvková   organizace  Základní  škola  Frýdek- Místek,  Jiřího  z   Poděbrad   3109 IČ: 49568891, zastoupena ředitelem Ing. Jiřím Adámkem, odepsala pohledávky vzniklé z titulu chybného odvodu pojistného  za svého zaměstnance HZZP namísto  VZP  v roce 1995 ve výši Kč 4.810,--  a z neuhrazené faktury č. 192/2000 ze dne 29. 12. 2000 Českou pojišťovnu a. s., Ostrava IČ: 45272956 ve výši Kč 3.412,50 jako pohledávky nedobytné.

36/67/2005	Výběr zhotovitele na akci „GO školní výdejny – objekt    Základní školy, Frýdek-Místek, Lískovec, K Sedlištím 320“

##### Rada města

rozhodla

o zadání zakázky města na akci „GO školní výdejny – objekt Základní školy, Frýdek-Místek, Lískovec, K Sedlištím 320“ uchazeči – Grospol CZ s. r. o., Školská 1532, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 26811936, zapsaný v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 25643 za nabídkovou cenu Kč 1 692 545,-- vč. DPH.

# 37/65/2005	Výběr zhotovitele na akci „Generální oprava elektroinstalace – objekt mateřské školy J. Trnky 63“

##### Rada města

rozhodla

# o zadání zakázky města na akci „Generální oprava elektroinstalace – objekt mateřské školy
J. Trnky 63“ uchazeči PLCom, s. r. o., Slezská 2893, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 267784858, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem Ostrava, oddíl C, vložka 25331
za nabídkovou cenu Kč 1 282 495,-- vč. DPH.

# 38/67/2005		Výběr zhotovitele na akci „Generální oprava školní

# kuchyně – objekt mateřské školy J. Trnky 63“

##### Rada města

rozhodla

# o zadání zakázky města na akci „Generální oprava školní kuchyně – objekt mateřské školy
J. Trnky 63“ uchazeči Bytmont Frýdek-Místek, spol. s r. o., Náměstí Svobody 1, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 25886681, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem Ostrava, oddíl C, vložka 24626 za nabídkovou cenu Kč 1 653 246,30 vč. DPH.

# 39/67/2005	Výběr zhotovitele na akci „Nátěr oken pavilon A Základní školy Frýdek-Místek, J. z Poděbrad 3109“

##### Rada města

rozhodla

# o zadání zakázky města na akci „Nátěr oken pavilon A Základní školy Frýdek-Místek,
J. z Poděbrad 3109“ uchazeči – RIMAS – stav, s. r. o., Pionýrů 1758, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 25836285, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem Ostrava, oddíl C, vložka 20571 za nabídkovou cenu Kč 398 472,-- vč. DPH.

# 40/67/2005	Výběrové řízení na pronájem bazénu a části vnějšího areálu Základní školy Frýdek-Místek, J. z Poděbrad 3109

##### Rada města

1.  ukládá

řediteli příspěvkové organizace Základní škola Frýdek-Místek, J. z Poděbrad 3109
Ing. Jiřímu Adámkovi vypsat výběrové řízení na pronájem bazénu a části vnějšího areálu
za podmínek, které bude  předem konzultovat se zřizovatelem,

2.  doporučuje

řediteli příspěvkové organizace Základní škola Frýdek-Místek, J. z Poděbrad 3109
Ing. Jiřímu Adámkovi, jmenovat do výběrové komise pro výběrové řízení na pronájem bazénu a části vnějšího areálu za město Frýdek-Místek tyto zástupce:

- Mgr. Petra Cvika, místostarostu

- Mgr. Ivana Vrbu, místostarostu

a jako poradce Ing. Hanu Kalužovou, vedoucí odboru SOM a Ing. Ilonu Nowakovou, vedoucí odboru ŠKMaT.

41/67/2005	Schválení dodatků  ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací zřízených městem Frýdek-Místek.

## Rada města

doporučuje zastupitelstvu města  schválit

dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových  organizací zřízených městem Frýdek-Místek dle  příloh k usnesení č. 1 až 20, které jsou nedílnou součásti tohoto usnesení.

Příloha k usnesení:

č.l - dodatek č.1 -	Základní  škola národního umělce Petra  Bezruče,  Frýdek- Místek,

tř. T.G.Masaryka 454

č.2 - dodatek č.1 -	Základní škola Frýdek-Místek, Jana Čapka 2555

(nový název Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek, Jana Čapka 2555)

č.3 - dodatek č.1 -	Základní škola Frýdek-Místek, Komenského 402

č.4 - dodatek č.1 -	Základní škola Frýdek-Místek, E. Krásnohorské 2254

(nový název Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek, 
El. Krásnohorské 2254)

č.5 - dodatek č.1 -	Základní škola Frýdek-Místek, Pionýrů 400

č.6 - dodatek č.1 -	Základní škola Frýdek-Místek, 1. máje 1700

č.7 - dodatek č.1 -	Základní škola Frýdek-Místek, tř. Čs.armády 570 (nový název Základní škola Frýdek-Místek, Československé  armády 570)

č.8 - dodatek č.1 -	Základní škola Frýdek-Místek, E. Krásnohorské 139 (nový název Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek, El. Krásnohorské 139)

č.9 - dodatek č.1 -	Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109

č.10-dodatek č.1 -	Základní škola Frýdek-Místek, Lískovec, K Sedlištím 320 (nový název Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek, Lískovec 320 )

č.11-dodatek č.1 -	Základní škola Frýdek-Místek - Chlebovice - Pod Kabáticí 107 (nový název Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek - Chlebovice, Pod Kabáticí  107)

č.12-dodatek č.1 -	Základní  škola   Frýdek-Místek - Skalice  192  (nový  název  Základní

škola a mateřská škola Frýdek-Místek - Skalice 192)

č.13-dodatek č.1 -	Mateřská škola Pohádka, Frýdek-Místek, Třanovského 404

č.14-dodatek č.1 -	Mateřská škola Mateřídouška, Frýdek-Místek, J. Božana 3141

č.15-dodatek č.1 -	Mateřská škola Sněženka, Frýdek- Místek, J. Lady 1790 (nový název Mateřská škola Sněženka, Frýdek- Místek, Josefa Lady 1790)

č.16-dodatek č.1 -	Mateřská škola Beruška, Frýdek-Místek, Nad Lipinou 2318

č.17-dodatek č.1 -	Mateřská škola  Frýdek-Místek, J. Myslivečka 1883 (nový název Mateřská škola Frýdek-Místek, Josefa Myslivečka 1883)

č.18-dodatek č.1 -	Mateřská škola Frýdek-Místek, Anenská 656

### č.19-dodatek č.1 -	Speciální školy pro žáky s více vadami Naděje, Frýdek-Místek Škarabelova 562 (nový název Základní škola a mateřská škola

### speciální Naděje, Frýdek-Místek, Škarabelova 562)

č.20-dodatek č.1 -	Základní  umělecká škola Frýdek-Místek, Hlavní třída 11

42/67/2005	Zásady pro stanovení odměn ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných městem Frýdek-Místek

## Rada města

schvaluje

Zásady pro stanovení výše odměny ředitelům příspěvkových organizací zřízených městem Frýdek-Místek dle přílohy č. 1 k usnesení s účinností od 17. 5. 2005.

43/67/2005		Konkurzní řízení na funkci ředitele příspěvkové organizace 			„Základní škola Frýdek-Místek, Jana Čapka 2555“, konané       			dne 27. 4. 2005.

Rada města

1.  bere na vědomí

konečné pořadí uchazečů stanovené konkurzní komisí  v konkurzním řízení na funkci  ředitele příspěvkové organizace „Základní škola Frýdek-Místek, Jana Čapka 2555“ v souladu s vyhláškou MŠMT ČR č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích,

2.  jmenuje

do funkce ředitele příspěvkové organizace města Frýdek-Místek „Základní škola Frýdek-Místek, Jana Čapka 2555“, se sídlem Jana Čapka 2555, 738 01  Frýdek-Místek,                     IČ: 64120341, p. Mgr. Milana Gengelu  s účinností od 1. června 2005,

3.  ukládá

vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy realizovat výše uvedené usnesení v souladu se zákoníkem práce a zákonem č. 561/2004 Sb.

Z – Ing. Ilona Nowaková,

vedoucí odboru ŠKMaT

T – ihned

44/67/2005	Rozhodnutí v rámci ovládací smlouvy se společností Sportplex Frýdek-Místek, s.r.o. o schválení smlouvy o nabytí pozemků od firmy BEZAN s.r.o. a schválení výše nájemného u smluv o nájmu pozemků za účelem provozování parkovišť s firmou TS a.s.

Rada města

1.  v rámci ovládací smlouvy jako ovládající – řídící osoba rozhodla

za město Frýdek-Místek o schválení smlouvy o nabytí pozemků firmou Sportplex Frýdek-Místek, s.r.o. od firmy BEZAN s.r.o., se sídlem Frýdek-Místek 10, Skalice č.p. 40, PSČ 739 08, Identifikační číslo 61945552, zastoupena Ing. Jaroslavem Zábavíkem, jednatelem společnosti, zapsána v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 12734, jejímž předmětem je koupě pozemku parc.č. 4486/80 o výměře 77 m2, ostatní plocha, který je zapsán na listu vlastnictví č. 3642 pro kat. území Místek a obec Frýdek-Místek u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Frýdek-Místek, a to za cenu 700,- Kč za 1 m2, tj. celkem 53.900,-- Kč,

2.  v rámci ovládací smlouvy jako ovládající – řídící osoba rozhodla

za město Frýdek-Místek o schválení výše nájemného u smluv o nájmu pozemků uzavřených společností Sportplex Frýdek-Místek, s.r.o. za účelem provozování parkovišť s firmou TS a.s. ve výši 240,- Kč za 1 m2 a 1 rok.

45/67/2005	Účelová investiční dotace společnosti Sportplex Frýdek-Místek, s.r.o.

## Rada města

1.  bere na vědomí

žádost společnosti Sportplex Frýdek-Místek s.r.o. ze dne 4.5.2005 ve věci poskytnutí účelové investiční dotace pro zajištění rozvoje sportovních a rekreačních zařízení města prostřednictvím této městské společnosti, viz příloha č. 1 k důvodové zprávě,

2.  doporučuje zastupitelstvu města

2.1. rozhodnout o uzavření „Smlouvy o poskytnutí účelové investiční dotace“ se společností Sportplex Frýdek-Místek, s.r.o., se sídlem Na příkopě 3162, Frýdek-Místek, zastoupené jednatelem Ing. Ivo Pavlíkem, zapsané v OR Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 26914, IČ 26829495, ve výši 111.000.000,- Kč na úhradu nákladů, vzniklých v roce 2005 včetně části nákladů vzniklých v r. 2004 a spojených s výstavbou „Rekreačního a oddechového komplexu zóny Olešná – vnější část“ a se stavbami „Krytý areál rekreační zóny Olešná“ a  „Sportovní hala F-M“. Dotace může být čerpána v roce 2005 a 2006, vyúčtována bude v 03/2007. Dotace musí být kryta schváleným zásobníkem akcí investičního odboru pro rok 2005 – viz příloha č.1  k usnesení,

2.2. uložit radě města v návrhu rozpočtu pro rok 2006 zajistit finanční prostředky na realizaci investičních akcí společnosti Sportplex Frýdek-Místek, s.r.o., se sídlem Na příkopě 3162, Frýdek-Místek, v souvislosti s dokončením  „Krytého areálu rekreační zóny Olešná“ a „Sportovní haly F-M“, a to formou účelové investiční dotace ve výši 155.874.000,- Kč.

46/67/2005	Uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě č. inv./54 /2004 na dodávku projektové  dokumentace vč. vyřízení pravomocného stavebního povolení stavby „Krytý  areál rekreační zóny Olešná“

## Rada města

1. bere na vědomí

dopis zhotovitele Ing. arch. Ference, podnikajícího pod obchodním jménem Ing. arch. Dušan Ferenc – architektonický ateliér, se sídlem Hulvácká 22/2822, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČ12661236, zapsaného na Městském živnostenském úřadě v Ostravě pod číslem E00480 , ze dne 6. 5. 2005, nazvaný „Žádost o prodloužení smluvního termínu na akci: Krytý areál rekreační zóny Olešná“,

2. rozhodla

2.1 o změně doby plnění dle smlouvy č. inv./54 /2003 na dodávku projektové dokumentace pro stavební řízení stavby „Krytý areál rekreační zóny Olešná“ uzavřením dodatku č. 2 k této smlouvě se zhotovitelem Ing. arch. Ferencem, podnikajícím pod obchodním jménem Ing. arch. Dušan Ferenc – architektonický ateliér, se sídlem Hulvácká 22/2822, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČ12661236, zapsaným Na Městském živnostenském úřadě v Ostravě pod číslem E00480 na nový termín dokončení projektové dokumentace pro stavební povolení do 20.6.2005 a dopracování dokumentace do hloubky realizačního projektu do 10. 8. 2005,

2.2 o uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě č. inv./54 /2004 na dodávku projektové dokumentace  pro stavební řízení stavby „Krytý areál rekreační zóny Olešná“ se zhotovitelem Ing. arch. Ferencem, podnikajícím pod obchodním jménem Ing. arch. Dušan Ferenc – architektonický ateliér, se sídlem Hulvácká 22/2822, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČ12661236, zapsaným Na Městském živnostenském úřadě v Ostravě pod číslem E00480 s upraveným termínem plnění - dokončení projektové dokumentace pro stavební povolení do 20. 6. 2005 a dopracování dokumentace do hloubky realizačního projektu do 10. 8. 2005,

3. schvaluje

dodatek č. 2 ke smlouvě č. inv./54/2004 na dodávku projektové dokumentace pro stavební řízení stavby „Krytý areál rekreační zóny Olešná“ se zhotovitelem Ing. arch. Ferencem, podnikajícím pod obchodním jménem Ing. arch. Dušan Ferenc – architektonický ateliér, se sídlem Hulvácká 22/2822, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČ12661236, zapsaným Na Městském živnostenském úřadě v Ostravě pod číslem E00480 – viz příloha č. 1 k usnesení.

47/67/2005		Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. sml/inv/23/2005 na dodávku stavby „Oprava drenážního systému nad ul. Nad přehradou“

# Rada města

1.  bere na vědomí,

že nad rámec uzavřené smlouvy se zhotovitelem IMOS Brno, a.s., závod Ostrava na stavbu „Oprava drenážního systému nad ul. Nad přehradou“ je z hlediska funkčnosti drenážního systému v této lokalitě nutné zprovoznit starý již dříve poškozený drenážní systém, zajišťující odvodnění parcel č. 4561/1, 4571/2, 4571/1, 4571/4 a 4575/2,

2.  rozhodla

o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. sml/inv/23/2005 na dodávku stavby „Oprava drenážního systému nad ul. Nad přehradou“ se zhotovitelem IMOS Brno, a.s., závod Ostrava, Tolstého 4, 702 00 Ostrava, se sídlem Brno, Olomoucká 174, okres Brno-město, PSČ 62700, IČ 25322257, zapsaným v OR vedeném KS v Brně, oddíl B, vložka 2211, zastoupeným
Ing. Ivanem Sigmundem a Ing. Janem Sniegoněm, za cenu 252 918,- Kč, vč. DPH, dle předloženého cenového návrhu,

3.  schvaluje

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. sml/inv/23/2005 na dodávku stavby „Oprava drenážního systému nad ul. Nad přehradou“ se zhotovitelem IMOS Brno, a.s., závod Ostrava, Tolstého 4, 702 00 Ostrava, se sídlem Brno, Olomoucká 174, okres Brno-město, PSČ 62700, IČ 25322257, zapsaným v OR vedeném KS v Brně, oddíl B, vložka 2211, zastoupeným
Ing. Ivanem Sigmundem a Ing. Janem Sniegoněm, za cenu 252 918,- Kč, vč. DPH, dle předloženého cenového návrhu, viz příloha č. 1 k usnesení.

48/67/2005            Přidělení zakázky města na provedení kamerových zkoušek

a zaměření skutečného provedení na akci „Kanalizace na ul. Bruzovská“

# Rada města

rozhodla

o  přidělení  zakázky   města  na  provedení kamerových zkoušek a zaměření skutečného provedení na  akci  „Kanalizace na ul. Bruzovská“, v souladu s  § 6 zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách uchazeči  SEBAK s.r.o. , Kudrnova 447/27, 620 00 Brno, IČ: 60696834, zapsána v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 14874, zastoupená Ing. Lubomírem Sedláčkem, jednatelem společnosti,  za  cenu  120 228,-  Kč vč. DPH.

49/67/2005	Uzavření  dodatku   č. 3  smlouvy   o  dílo sml./inv./46/2004  na   akci  „ Autobusové nádraží ve Frýdku-Místku“

# Rada města

1.  bere na vědomí

žádost zhotovitele Ing. arch. Jiřího Koběrského  ATELIER „K“, Kmochova  222/5a, 721 00 Ostrava - Svinov,  IČ: 11551721,  ze   dne   06. 05. 2005 o úpravu smlouvy č. 46/2004 ze dne 08.10.2004 spočívající v nedodání části tisků projektové dokumentace, nerealizovaného autorského dozoru a   rozšíření   smlouvy  o  variantní studii  projektu   „ Autobusové nádraží ve Frýdku-Místku“,

2.  rozhodla

o uzavření dodatku č. 3  ke smlouvě o dílo č./inv./ sml./46/2004 na úpravu rozsahu plnění díla  dle smlouvy č. 46/2004 ze dne 08. 10. 2004 spočívající v  nedodání části tisků projektové dokumentace, nerealizovaného autorského dozoru  a   rozšíření  plnění  o  variantní studii  projektu „Autobusové   nádraží   ve   Frýdku - Místku“ se zhotovitelem,  Ing. arch. Jiřím  Koběrským, podnikajícím pod obchodním jménem   ATELIER  „K“   Kmochova   222/5A,   721 00   Ostrava   -   Svinov ,    IČ:  1551721, za cenu  1 549 142,-- Kč vč. DPH,

3.  schvaluje

dodatek  č. 3  ke  smlouvě   o   dílo  č. inv./sml./46/2004,   na  úpravu rozsahu plnění díla   dle smlouvy č. 46/2004 ze dne 08. 10. 2004 spočívající v  nedodání části tisků projektové dokumentace, nerealizovaného autorského dozoru  a   rozšíření   plnění   o  variantní studii  projektu  „Autobusové   nádraží   ve   Frýdku - Místku“ se zhotovitelem,  Ing. arch. Jiřím  Koběrským, podnikajícím pod obchodním jménem   ATELIER  „K“   Kmochova    222/5A,   721 00   Ostrava   -   Svinov ,    IČ:  1551721, za cenu  1 549 142,-- Kč vč. DPH  dle  přílohy č. 1 k usnesení.

50/67/2005	Jmenování hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek na  dodávku  stavby „Plynofikace Vršavec – lokalita Fojtík a ul. Na Vršavci“

# Rada města

1.  jmenuje

hodnotící komisi pro  posouzení a hodnocení nabídek na dodávku stavby „Plynofikace Vršavec – lokalita Fotík a ul. Na Vršavci“   dle zákona  č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách  ve složení:

členové komise				     náhradníci

1.  JUDr. Miroslav Dokoupil – město F-M             1.  Mgr. Ivan Vrba – město F-M

2.  Mgr. Petr Cvik - město F-M                               2.  Ing. Eva Richtrová  – město F-M

3.  Ing. Erich Stošek, Sv. Čecha 1498, F-M            3.  Ing. Mojmír Šimík  - Frýdlantská 1739, F-M

4.  Ing. Vítězslav Šlampa, V. Martínka 2004,         4 . Ing. Zdeněk Loup – Foerstrova 711, F-M

F-M

5.  Ing. Jan Kaspřík – město F-M                             5.  Ing. Pavel Rek – město F-M

2.  stanovuje

termín a místo prvního jednání hodnotící  komise na den 29. 6. 2005  v  9.30  hodin  v  zasedací místnosti č. 428 MěÚ ve Frýdku-Místku.

51/67/2005	Jmenování hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek na  dodávku stavby „Plynofikace Chlebovice – II. etapa“

# Rada města

1.  jmenuje

hodnotící komisi pro  posouzení a hodnocení nabídek na dodávku stavby „Plynofikace Chlebovice –      II. etapa“   dle zákona  č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách  ve složení:

členové komise			                náhradníci

1.  JUDr. Miroslav Dokoupil –město F-M              1.  Mgr. Ivan Vrba – město F-M

2  Mgr. Petr Cvik-město F-M                                  2.  Ing. Eva Richtrová  – město F-M

3.  Ing. Erich Stošek, Sv. Čecha 1498, F-M            3.  Ing. Mojmír Šimík  - Frýdlantská 1739, F-M

4.  Ing. Vítězslav Šlampa, V. Martínka 2004, F-M 4 . Ing. Zdeněk Loup – Foerstrova 711,  F-M

5.  Ing. Jan Kaspřík – město F-M                            5.  Ing. Simona Handlířová – město F-M

2.  stanovuje

termín a místo prvního jednání hodnotící  komise na den 17. 6. 2005  v 10.30  hodin  v  zasedací místnosti č. 428 MěÚ ve Frýdku-Místku.

52/67/2005	Prominutí pohledávky

# Rada města

doporučuje zastupitelstvu města

1.   rozhodnout

1.1. o prominutí pohledávky ve výši 64 636,- Kč z titulu neuhrazeného závazku vzniklého z „Dohody o zrušení podílového spoluvlastnictví a vypořádání spoluvlastníků“ vůči obci Sedliště, Sedliště č.p. 271, IČ : 00297178, zastoupené p. Josefem Bartoněm, starostou obce,

1.2. o  uzavření dodatku č. 2 k dohodě o zrušení podílového spoluvlastnictví a vypořádání spoluvlastníků uzavřené mezi městem Frýdek-Místek a obci Sedliště, Sedliště č.p. 271,            IČ: 00297178, zastoupené p. Josefem Bartoněm, starostou obce,  kterým se promíjí pohledávka ve výši 64 636,- Kč,

2.  schválit

dodatek č. 2 k dohodě o zrušení podílového spoluvlastnictví a vypořádání spoluvlastníků uzavřené mezi městem Frýdek-Místek a obci Sedliště, Sedliště č.p. 271, IČ : 00297178, zastoupené p. Josefem Bartoněm, starostou obce,  kterým se promíjí pohledávka ve výši 64 636,- Kč, viz. příloha č. 1 k usnesení.

53/67/2005	Změna způsobu zajištění závazků z akce „Rekonstrukce náměstí Svobody v Místku a přilehlých částí“ u zhotovitele SATES MORAVA s.r.o.

## Rada města

1.  bere na vědomí

opakovanou žádost zhotovitele stavby „Rekonstrukce náměstí Svobody v Místku a přilehlých částí“ SATES MORAVA s.r.o. o změnu způsobu zajištění závazků ve věci odstraňování vad po dobu záruční doby výše uvedené stavby ze způsobu zajištění závazku formou zádržného v hotovosti na formu zajištění bankovní zárukou,

2.  nesouhlasí

se změnou způsobu zajištění závazků ve věci odstraňování vad po dobu záruční doby výše uvedené stavby ze způsobu zajištění závazku formou zádržného v hotovosti na formu zajištění bankovní zárukou z toho důvodu, že v této věci již rozhodlo zastupitelstvo svým usnesením č. 5.3 ze dne 24.3.2003.

54/67/2005		Hospodaření s majetkem města

###### Rada města

a)  rozhodla

1. O uzavření smlouvy o nájmu části pozemku p. č. 6602/2 ost. plocha-ost. komunikace o výměře 5 m2, k. ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek (Dobrovského) se Zdeňkem Valasem, bytem Frýdek-Místek, J. Opletala 176, za účelem vybudování sjezdu ke stavební parcele, a to na dobu neurčitou, výše nájemného 5,-Kč/m2/rok.

2. O uzavření  smlouvy  o  nájmu  části pozemku p. č. 70 ost. plocha-ost. komunikace o    výměře 1 m2, k. ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek (Zámecké nám.) s Martou Klichovou, s místem podnikání Frýdek-Místek, Novodvorská 3073, IČ  13015966, za účelem umístění reklamního stojanu typu „A“, a to na dobu neurčitou, výše nájemného 4.000,-Kč/rok.

3. O uzavření smlouvy o nájmu části pozemku p. č. 70 ost. plocha-ost. komunikace o výměře 12 m2,  k. ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek (Zámecké nám.) s Martinem Solarskim, bytem Třinec-Lyžbice, ul. Přátelství 956,  IČ  70021627, za účelem provozování sezónního venkovního posezení, a to vždy od 1.5. do 15.10. příslušného roku, na dobu neurčitou, výše nájemného 1.000,-Kč/m2/rok.

4. O uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu části pozemku p. č. 415/4 ost. plocha o výměře 150 m2, k. ú. Místek, obec Frýdek-Místek (Podpuklí), uzavřené dne 23.8.1995 mezi městem Frýdek-Místek a Ministerstvem zemědělství, odborem Zemědělské agentury a pozemkovým úřadem ve Frýdku-Místku, 4. května 217,  za účelem umístění tanků se stlačeným plynem, týkajícího se změny doby nájmu z doby určité do 31.7.2005  na dobu určitou do 31.7.2015.

5. O uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu části pozemku p. č. 1699/6 ost. plocha o výměře 8 m2, k. ú. Místek, obec Frýdek-Místek (za Komerčním centrem), uzavřené dne 16.9.1998 mezi městem Frýdek-Místek a společností REGION spol. s. r. o., se sídlem Opava, Mařádkova 17,  IČ 19015500,  za účelem parkování osobního automobilu, týkajícího se změny na straně nájemce z důvodu sloučení se společností VLTAVA-LABE-PRESS a. s., a to tak, že nájemce se mění na společnost VLTAVA-LABE-PRESS, a. s., se sídlem České Budějovice, nám. Přemysla Otakara II. 8/5,  IČ  61860981.

6. O uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu části pozemku p. č. 70 ost. plocha o výměře 13 m2, k. ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek (Zámecké nám.), uzavřené dne 23.5.2000 mezi městem Frýdek-Místek a Josefem Michalčíkem, bytem Sviadnov, Na Drahách 326,  IČ 47642513,   za účelem provozování sezónního venkovního posezení, týkajícího se změny doby nájmu z doby určité do 31.5.2005  na dobu určitou do 31.5.2010.

7. O uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu části pozemku p. č. 5514/14 zast. plocha o výměře 23 m2, k. ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek (I.J. Pešiny), uzavřené dne 25.10.2000 mezi městem Frýdek-Místek a Michalem Hlauškem, bytem Frýdek-Místek, Jeronýmova 393, manžely Milošem a Vladimírou Oulehlovými, bytem Frýdek-Místek, I.J. Pešiny 155 a Milanem Březinou, bytem Frýdek-Místek, K Hájku 2984, za účelem vybudování garáží, týkajícího se změny na straně nájemce, a to tak, že ze strany „nájemce“ odstupuje Michal Hlaušek a přistupuje Petr Škarabela, bytem Frýdek-Místek, K Hájku 134.

8. O uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu části pozemku p. č. 1398/8 zahrada o výměře 36 m2, k. ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek (Národních mučedníků), uzavřené dne 31.7.2000 mezi městem Frýdek-Místek a Leopoldem Sitařem, bytem Frýdek-Místek, Národních mučedníků 2285, za účelem zahrádkářského využití včetně oplocení trvalého charakteru, týkajícího se rozšíření výměry pronajaté části pozemku z  36 m2 na 82 m2.

9. O uzavření  dohody o zrušení smlouvy o nájmu části pozemku p. č. 5193/1 os. plocha-zeleň o výměře 21 m2,  k. ú.  Frýdek, obec  Frýdek-Místek (Na Aleji), uzavřené dne 14.4.2004  mezi  městem Frýdek-Místek a Stanislavem Poledníkem, bytem Frýdek-Místek, Na Vyhlídce 3188, za účelem výstavby garáže, a to ke dni 31.5.2005.

10. O uzavření  dohody o zrušení smlouvy o nájmu části pozemku p. č. 5247/7 zahrada o výměře 150  m2,  k. ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek (El. Krásnohorské), uzavřené dne 11.9.2002  mezi  městem Frýdek-Místek a Bohumilem Novákem, bytem Frýdek-Místek, Lískovecká 1751, za účelem zahrádkářského využití včetně jednoduchého oplocení, a  to ke dni 31.5.2005.

11. O uzavření smlouvy o nájmu  pozemku p. č. 1379/11 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 667 m2,  k. ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek (Hlavní) se společností AUTOSERVIS Bártek a syn, spol. s r.o., se sídlem Frýdek-Místek, Národních mučedníků 499,  IČ 74972891, za účelem majetkoprávního vypořádání pozemku zastavěného částí objektu č.p. 499 ve vlastnictví společnosti ŠKODA AUTO a.s. se sídlem Mladá Boleslav, Václava Klementa 869, IČ 00177041, a to na dobu neurčitou, výše nájemného 42,-Kč/m2/rok.

12. O uzavření smlouvy o nájmu  pozemku p. č. 3047/8 zastavěná plocha  a nádvoří o výměře 7 m2,  k. ú. Místek, obec Frýdek-Místek ( Stará cesta) se společností AHOLD Czech Republik, a.s., se sídlem Brno-Lesná, Slavíčkova 827/1a,  IČ 44012373, za účelem majetkoprávního vypořádání pozemku zastavěného částí objektu č.p. 91 ve vlastnictví společnosti, a to na dobu neurčitou, výše nájemného 56,-Kč/m2/rok.

13. O uzavření smlouvy o nájmu pozemků p.č.  7973/4 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 112 m2 včetně budovy bez č.p./č.e.,  p.č.  7973/7 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 162 m2, p.č. 7973/8 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 195 m2 a části pozemku p.č. 7973/2 ostatní plocha o výměře 4818 m2, k.ú. Pánské Nové Dvory, obec Frýdek-Místek ( za areálem Frýdecké skládky) se sdružením TTM-Tactical Team Moravia, se sídlem Dobrá 407, PSČ 739 51, IČ 26679205 za účelem provozování hřiště pro adrenalinové a extrémní sporty, a to na dobu neurčitou, výše nájemného  6.000,- Kč/rok .

14. O zpětvzetí výpovědi smlouvy o nájmu nebytových prostor – prodejních boxů o celkové výměře 26,80 m2 nacházejících se v křížovém podchodě směr ul. Frýdlantská, k.ú Místek, obec Frýdek-Místek uzavřené dne 1.11.2000 mezi městem Frýdek-Místek a Ing.Ladislavem Čechem, bytem Frýdek-Místek, Komenského 437, IČ: 61961485 a Ing. Kateřinou Fajtlovou, bytem Ostrava-Muglinov, Mojžíškova 738/4, IČ: 62356216.

15. O uzavření dohody o ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor – prodejních boxů o výměře 26,80 m2 nacházejících se v křížovém podchodu – směr ul. Frýdlantská, k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek  uzavřené dne 1.11.2000 mezi městem Frýdek-Místek a Ing. Ladislavem Čechem, bytem Frýdek-Místek, Komenského 437, IČ: 61961485 a Ing. Kateřinou Fajtlovou, bytem Ostrava-Muglinov, Mojžíškova 738/4, IČ: 62356216  za účelem provozování video-herny, a to ke dni 31.5.2005.

16. O uzavření dohody o ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor – prodejních boxů o výměře 25,40 m2 nacházejících se v křížovém podchodu – směr ul. Frýdlantská, k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek  uzavřené dne 28.1.2005 mezi městem Frýdek-Místek a Pavlem Luterou, bytem Frýdek-Místek, Slezská 2887, IČ: 73889741  za účelem provozování herny, a to ke dni 31.5.2005.

17. O zpětvzetí výpovědi smlouvy o nájmu nebytových prostor – prodejních boxů o celkové výměře 25,40 m2 nacházejících se v křížovém podchodě směr ul. Frýdlantská, k.ú Místek, obec Frýdek-Místek uzavřené dne 28.1.2005 mezi městem Frýdek-Místek a Pavlem Luterou, bytem Frýdek-Místek, Slezská 2887, IČ: 73889741.

18. O uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu nebytových prostor o výměře 3 m2 nacházejících se v podchodě mezi autobusovým stanovištěm a prodejnou Albert, k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek uzavřené dne 14.6.2004 mezi městem Frýdek-Místek a Kemalem Rušitovičem, bytem Hodoňovice 220, IČ: 10600353 za účelem prodeje zmrzliny a občerstvení, týkajícího se rozšíření na straně nájemce o Romana Pazděru, bytem Frýdek-Místek, M.Majerové 484, IČ: 63355850.

19. O uzavření smlouvy o dočasném užívání části nebytových prostor o výměře 1 m2 nacházejících se v I. NP objektu čp. 115, ul. Palackého, k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek  s Jaromírem Křistkem, podnikajícím pod obchodním jménem Jaromír Křistek – VIJAR, s místem podnikání Frýdek-Místek, M Chasáka 3148, IČ: 73289965 za účelem umístění a provozování nápojového automatu, a to na dobu neurčitou, výše nájemného 3.000,-Kč/rok.

20. O uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor o výměře 1 m2 nacházejících se v II. NP objektu čp. 1148, ul. Radniční, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek (Městský úřad) s Jaromírem Křistkem, podnikajícím pod obchodním jménem Jaromír Křistek – VIJAR, s místem podnikání Frýdek-Místek, M.Chasáka 3148, IČ: 73289965 za účelem umístění a provozování nápojového automatu, a to na dobu neurčitou, výše nájemného 3.000,-Kč/rok.

21. O uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu nebytových prostor o výměře 174 m2 nacházejících se v I.NP objektu čp. 634, tř. T.G.Masaryka, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek  uzavřené dne 14.11.1995 mezi městem Frýdek-Místek a Rudolfem Rybou, Evou Rybovou a Hynkem Rybou, všichni bytem Havířov-Bludovice, Gagarinova 24/1507 za účelem provozování prodejny nábytku a bytových doplňků, týkajícího se rozšíření na straně nájemce o Jaroslava Fiuráška, bytem Nový Jičín, Slezská 8, IČ: 16622511.

22. O uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu nebytových prostor o výměře 16,30 m2 – garáž nacházejících se v objektu čp. 3035, ul. Hasičská, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek  uzavřené dne 24.6.1997 mezi městem Frýdek-Místek a Jaromírem Vrublem, bytem Frýdek-Místek, Hasičská 3030 za účelem garážování vlastního motorového vozidla týkajícího se změny automobilu na Škoda Felicie, SPZ 3TO 7527.

23. O uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu nebytových prostor o výměře 16,25 m2 – garáž nacházejících se v objektu čp. 3042, ul. Hasičská, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek  uzavřené dne 9.7.1997 mezi městem Frýdek-Místek a Rostislavem Kafkou, bytem Frýdek-Místek, Mánesova 465 za účelem garážování vlastního motorového vozidla týkajícího se změny automobilu na Volvo, SPZ 3TO 7575.

24. O uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu nebytových prostor o výměře 20 m2 nacházejících se v V.NP objektu čp. 811, ul. Malý Koloredov, k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek uzavřené dne 1.2.2005 mezi městem Frýdek-Místek a Miroslavou Plachetkovou, bytem Staříč 313, IČ: 73889946 za účelem provozování kosmetiky týkajícího se rozšíření na straně nájemce o Moniku Rušitovičovou, bytem Frýdek-Místek, Československé armády 1937 a rozšíření účelu užívání  o provozování nehtové modeláže.

25. O uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor o výměře 16,20 m2 nacházejících se v I.PP objektu čp. 61, k.ú. Skalice u Frýdku-Místku, obec Frýdek-Místek  s Českým zahrádkářským svazem, základní organizace Skalice se sídlem Skalice, IČ: 45239525 za účelem provozování moštárny ovoce, a to na dobu neurčitou, výše nájemného 40,- Kč/m2/rok.

26. O uzavření dodatku ke smlouvě o vzájemné spolupráci uzavřené dne 1.6.2000 mezi městem Frýdek-Místek a společností KOMPAKT spol. s r.o., se sídlem Poděbrady, Opletalova 683, IČ: 49551027 za účelem umístění informačních plakátů v domech v majetku města Frýdek-Místek týkajícího se snížení počtu domů o tyto :

k.ú. Frýdek

čp. 487, ul. Jiráskova

čp. 1324, ul. Míru

čp. 1354, ul. Skautská

čp. 1629, čp. 1643, ul. S.K.Neumanna

čp. 1681, ul. H.Salichové

čp. 2099, ul. Národních  mučedníků

čp. 2239, ul. Švabinského

čp. 2240, čp. 2242,čp. 2244, ul. Čs.červeného kříže

čp. 2353, čp.2354, ul. Černá cesta

čp. 3238, ul. U Nemocnice

k.ú. Místek

čp. 766, ul. Pionýrů

čp. 1667, ul. Marie  Pujmanové

čp. 1899, ul. Dr.Antonína  Vaculíka

27. O uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu nebytových prostor o výměře 18 m2 nacházejících se v I. NP objektu čp. 606, ul. Sadová, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek  uzavřené dne 15.9.2004 mezi městem Frýdek-Místek a Pečovatelskou službou Frýdek-Místek, příspěvkovou organizací se sídlem Frýdek-Místek, Sadová 604 za účelem provozování koupelny pro potřeby pečovatelské služby týkajícího se změny výše záloh za TUV.

28. O uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu části nemovitosti čp. 410 a nebytových prostor o celkové výměře 9116,20 m2 nacházejících se v objektu čp. 410, ul. Cihelní, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek  uzavřené dne 30.6.2004 mezi městem Frýdek-Místek a Gymnáziem a střední odbornou školou, se sídlem Frýdek-Místek, T.G.Masaryka 451, IČ: 00846881 za účelem výchovy  a vzdělávání žáků a uchazečů pro získání úplného  středního vzdělání  týkajícího se změny doby nájmu z doby určité do 30.6.2005 na dobu určitou do 31.8.2005 a stanovení nájemného ve výši 1,- Kč/m2/měsíc za období od 1. 6. do 31. 8. 2005.

29. O uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu nebytových prostor o celkové výměře 427,70 m2 nacházejících se v areálu 11. ZŠ, ul. J. z Poděbrad 3109 – pavilón U1, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek uzavřené dne 1.3.2000 mezi městem Frýdek-Místek a Klubem angažovaných muzikantů (KAM), se sídlem Frýdek-Místek, J. z Poděbrad 3109, IČ: 66740215 týkajícího se změny provozní doby klubu STOUN dle televizního vysílání přímých přenosů Zimních, Letních  Olympijských her, Mistrovství světa v ledním hokeji, Mistrovství  světa ve fotbale a  Mistrovství Evropy ve fotbale.

30. O uzavření smlouvy o nájmu části nemovitosti č.p. 1648, Jaroslava Haška, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek - půdní prostor o výměře 100 m2 s panem Miroslavem Kubáněm, bytem Frýdek-Místek, Mozartova 1799, za účelem výstavby bytové jednotky  formou půdní vestavby, a to  dle Postupu při realizaci půdních vestaveb v domech a nástaveb na domech ve vlastnictví města Frýdek-Místek, schváleného dne 15.3.1995 na 11. zasedání Rady města Frýdek-Místek.

31. O uzavření smlouvy o nájmu části nemovitosti č.p. 1650, Jaroslava Haška, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek  - půdní prostor o výměře 60 m2 s panem Rostislavem Sárou, bytem Frýdek-Místek, Jaroslava Haška 1650, za účelem rozšíření bytové jednotky  formou půdní vestavby, a to  dle Postupu při realizaci půdních vestaveb v domech a nástaveb na domech ve vlastnictví města Frýdek-Místek, schváleného dne 15.3.1995 na 11. zasedání Rady města Frýdek-Místek.

32. O zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu k pozemkům p.č. 3499/3 zastavěná plocha a nádvoří, p.č. 3487/1 ostatní plocha – ostatní komunikace, p.č. 3527/1 ostatní plocha – ostatní komunikace, p.č. 3488/1 zastavěná plocha a nádvoří, p.č. 3533 zahrada, p.č. 3574 ostatní plocha – ostatní komunikace, p.č. 3595 zahrada, p.č. 3526/2 ostatní plocha – ostatní komunikace, p.č. 3484 zastavěná plocha a nádvoří, p.č. 3493 ostatní plocha – zeleň, p.č. 3528 zastavěná plocha a nádvoří, p.č. 3531 zastavěná plocha a nádvoří, p.č. 3534 zastavěná plocha a nádvoří, p.č. 3568 zastavěná plocha a nádvoří, p.č. 3570 zastavěná plocha a nádvoří a p.č. 3572 zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek (ul. Míru) společnosti Severomoravská plynárenská, a.s., se sídlem Plynární 2748/6, Ostrava – Moravská Ostrava,  a to práva vybudování, užívání a oprav plynovodu (akce „Napojení nových zákazníků ve FM, Rekonstrukce a prodloužení plynovodu“) za úplatu 280,-Kč/bm, minimálně však 3.000,-Kč.

33. O zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu k pozemku p.č. 3671 ostatní plocha – ostatní komunikace, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek (ul. Křižíkova) společnosti Válcovny plechu, a.s., se sídlem Křižíkova 1377, Frýdek-Místek, a to práva vybudování, užívání a oprav stl. plynovodu za úplatu 140,-Kč/bm, minimálně však 3.000,-Kč.

34. O zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu k pozemkům p.č. 5581/3 zahrada a p.č. 5581/4 zahrada, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek Ing. Petrem Adamusem, bytem Frýdek-Místek, ul. Bruzovská 327 městu Frýdek-Místek, a to práva umístění, udržování a oprav plynového potrubí, a to bezúplatně (investiční akce „Plynofikace Baranovice“).

35. O zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu k pozemku p.č. 5596 zastavěná plocha, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek Ing. Milanem Zahradníkem, bytem Frýdek-Místek, Na Podlesí 1813 městu Frýdek-Místek, a to práva umístění, udržování a oprav plynového potrubí, a to bezúplatně (investiční akce „Plynofikace Baranovice“).

36. O zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu k pozemku p.č. 5546/13 orná půda, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek Ing. Janou Fulnečkovou, bytem Vratimovská 186, Horní Datyně městu Frýdek-Místek, a to práva umístění, udržování a oprav plynového potrubí, a to bezúplatně (investiční akce „Plynofikace Baranovice“).

37. O zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu k pozemku p.č. 5589 zahrada, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek Janem Urbancem, bytem Frýdek-Místek, Revoluční 309 Frýdek-Místek městu Frýdek-Místek, a to práva umístění, udržování a oprav plynového potrubí, a to bezúplatně (investiční akce   „Plynofikace Baranovice“).

38. O zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu k pozemku p.č. 5861/1 zahrada, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek Markétou Uhelszkou, bytem Frýdek-Místek, Bruzovská 2151 městu Frýdek-Místek, a to práva umístění, udržování a oprav plynového potrubí, a to bezúplatně (investiční akce   „Plynofikace Baranovice“).

39. O zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu k pozemku ve zjednodušené evidenci p.č. 5535, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek Jaroslavem Bednarčíkem, bytem Frýdek-Místek, K Lesu 7 městu Frýdek-Místek, a to práva umístění, udržování a oprav plynového potrubí, a to bezúplatně (investiční akce města Frýdek-Místek „Plynofikace Baranovice“).

40. O zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu k pozemkům p.č. 5032 zahrada, p.č. 5034 ostatní plocha - ostatní komunikace, p.č. 5061 ostatní plocha - ostatní komunikace, p.č. 5086 ostatní plocha - ostatní komunikace a p.č. 5108 ostatní plocha - ostatní komunikace, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek (  J. Kaluse) společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., se sídlem Ostrava, ul. 28. října 169, IČ: 45193665, a to práva vybudování, užívání a oprav kanalizace ke stavbě „Frýdek-Místek- ul. J. Kaluse, opravy kanalizačních přípojek“, za úplatu 280,- Kč/bm, minimálně však 3.000,- Kč.

41. O zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu k pozemkům p.č. 1308/17 ostatní plocha - ostatní komunikace, p.č. 1308/26 ostatní plocha - ostatní komunikace a p.č. 1308/36 ostatní plocha - zeleň, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek ( Cihelní) společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., se sídlem Ostrava, ul. 28. října 169, IČ: 45193665, a to práva vybudování, užívání a oprav kanalizace ke stavbě „Frýdek-Místek- ul. Cihelní, oprava kanalizace“, za úplatu 280,- Kč/bm, minimálně však 3.000,- Kč.

42. O zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu k pozemkům ve zjednodušené evidenci – původ pozemkový katastr č. 424/1, č. 425/1, č. 3096 a pozemkům p.č. 416/6 ostatní plocha - jiná plocha, p.č. 516/9 ostatní plocha - ostatní komunikace, p.č. 426/1 zahrada, p.č. 3095 ostatní plocha - ostatní komunikace, p.č. 3971/1 ostatní plocha - ostatní komunikace, p.č. 5193 ostatní plocha - ostatní komunikace, k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek (Nerudova a Emy Destinové) společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., se sídlem Ostrava, ul. 28. října 169, IČ: 45193665, a to práva vybudování, užívání a oprav vodovodu ke stavbě „Frýdek-Místek- ul. Nerudova a ul. E. Destinové – rekonstrukce vodovodních řadů LT DN 60, LT DN 80 a OC DN 80“, za úplatu 280,- Kč/bm, minimálně však 3.000,- Kč.

43. O zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu k pozemku p.č. 3974/8 ostatní plocha – silnice, k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek (  Emy Destinové) Františkovi a Ing. Lence Suché, oba bytem Frýdek-Místek, K Hájku 2959, a to práva vybudování, užívání a oprav vodovodní a kanalizační přípojky k budově č.p. 1466 na pozemku p.č. 3974/10 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Místek ve vlastnictví žadatelů za úplatu 25,- Kč/bm, minimálně však 1.500,- Kč.

44. O zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu k pozemku p.č. 5921/1 ostatní plocha - ostatní komunikace, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek ( Na Vyhlídce) Pavlovi Šebestovi, bytem Frýdek-Místek, Československé armády 498, a to práva vybudování, užívání a oprav elektropřípojky, vodovodní, kanalizační a plynové přípojky k budoucí stavbě rodinného domu na pozemku p.č. 5913/1 zahrada v k.ú. Frýdek ve vlastnictví žadatele za úplatu 25,- Kč/bm, minimálně však 1.500,- Kč.

45. O zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu k pozemkům p.č. 1387 zahrada, p.č. 1388/1 ostatní plocha - jiná plocha, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek (Národních mučedníků) Werneru Knabovi, bytem Frýdek-Místek, I.J.Pešiny 2574, a to práva vybudování, užívání a oprav vodovodní přípojky k budově bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 1388/2 zastavěná plocha a nádvoří a k pozemkům p.č. 1388/2 zastavěná plocha a nádvoří, p.č. 1388/3 ostatní plocha - jiná plocha a p.č. 1388/5 ostatní plocha - jiná plocha v k.ú. Frýdek ve vlastnictví žadatele za úplatu 25,- Kč/bm, minimálně však 1.500,- Kč.

46. O uzavření dohody o ukončení smlouvy o nájmu části pozemku p.č. 6802/1 ostatní plocha o výměře 1100 m2, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek ( Slezská)  uzavřené dne 20.6.2001 mezi městem Frýdek-Místek a společností PETRKLÍČ Frýdek-Místek, s.r.o., se sídlem Frýdek-Místek, V. Martínka 2003, IČ 25387677 za účelem výstavby komerčního objektu, a to ke dni 31.5.2005

47. O uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor o výměře 30,40 m2 nacházejících se v objektu „Místeckých kasáren“ – areál B v budově bez čp./če na pozemku p.č. 3975/8, zast.plocha (budova pro garážování techniky – objekt 2b – garáž), k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek  s Ladislavem Byrským, bytem Frýdek-Místek, Pavlíkova 1702 za účelem garážování vozidel, a to na dobu neurčitou, výše nájemného 300,- Kč/m2/rok.

48. O uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor o výměře 24,64 m2 nacházejících se v objektu „Místeckých kasáren“ – areál A v budově bez čp./če na pozemku p.č. 3979/2, zast.plocha (kancelář), k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek  s Jaroslavem Kotasem, bytem Frýdek-Místek, Mozartova 1799, IČ: 14609461 za účelem provozování kanceláře, a to na dobu neurčitou, výše nájemného 600,- Kč/m2/rok.

49.  O uzavření smlouvy o nájmu části pozemku p.č. 5268/7 orná půda o výměře 200 m2, k.ú. Lískovec u Frýdku-Místku, obec Frýdek-Místek mezi Pozemkovým fondem České republiky, se sídlem Husinecká 1024/11a, Praha 3, IČ: 45797072 jako pronajímatelem a městem Frýdek-Místek jako nájemcem za účelem přístupu a příjezdu k nemovitosti ve vlastnictví nájemce, a to na dobu neurčitou, výše nájemného 15,-Kč/m2/rok. (přístup do průmyslové zóny Lískovecká).

# b)  schvaluje

50. Záměr města Frýdek-Místek pronajmout část pozemku p. č. 5193/1 ost. plocha-zeleň o výměře 21 m2,  k. ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek (Na Aleji).

51. Záměr města Frýdek-Místek pronajmout část pozemku p. č. 3558 zahrada o výměře 90 m2,  k. ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek (Dlouhá).

52. Záměr města Frýdek-Místek pronajmout část pozemku p. č. 5276 zahrada o výměře 200 m2, k. ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek (N. Osada).

53. Záměr města Frýdek-Místek pronajmout část pozemku p. č. 1260/1 ost. plocha-zeleň o výměře 6 m2,  k. ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek (Horymírova).

54. Záměr města Frýdek-Místek pronajmout část pozemku p. č. 229/3 zast. plocha a nádvoří o výměře 20 m2,  k. ú. Místek, obec Frýdek-Místek (u nám. Svobody).

55. Záměr města Frýdek-Místek pronajmout část pozemku p. č. 202/219 ost. plocha-ost. komunikace o výměře 4 m2,  k. ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek (Na Blatnici).

56. Záměr města Frýdek-Místek pronajmout  pozemek p. č. 3529/1 zahrada o výměře 1009 m2, k. ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek ( Míru).

57. Záměr města Frýdek-Místek pronajmout část pozemku p. č. 5921/1  ost. plocha-ost. komunikace o výměře 25 m2,  k. ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek (Na Vyhlídce).

58. Záměr města Frýdek-Místek pronajmout  pozemek  p. č. 4116/85 trvalý travní porost o výměře 120 m2, k. ú. Místek, obec Frýdek-Místek (Polní).

59. Záměr města Frýdek-Místek pronajmout část pozemku  p. č. 1961/1 zast. plocha o výměře 24 m2, k. ú. Místek, obec Frýdek-Místek (Malý Koloredov).

60. Záměr města Frýdek-Místek pronajmout část pozemku  p. č. 3536 zahrada o výměře 150 m2,  k. ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek (V. Vantucha).

61. Záměr města Frýdek-Místek pronajmout  pozemky  p. č. 706/44 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 676 m2  a p.č. 706/43 zahrada o výměře 2241 m2,  k. ú. Frýdek, ( Prokopa Holého) a p.č. 851/3 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1374 m2, p.č. 851/1 zahrada o výměře 3928 m2, p.č. 852 zahrada o výměře 1116 m2 a p.č. 706/42 ostatní plocha o výměře 652 m2, k.ú. Frýdek ( Bruzovská), vše  obec Frýdek-Místek.

62. Záměr města Frýdek-Místek pronajmout  pozemky  p. č. 1379/4 ostatní plocha o výměře 1 m2,  p.č. 1379/5 ostatní plocha  o výměře 110 m2 ,  p.č. 1379/7 ostatní plocha  o výměře 493 m2  a p.č. 1379/16 ostatní plocha o výměře 226 m2, k.ú. Frýdek obec Frýdek-Místek (Národních mučedníků).

63. Záměr města Frýdek-Místek pronajmout nebytový prostor – garáž o výměře 16,44 m2 nacházející se v suterénu objektu čp. 3037, ul. Hasičská, k.ú. Frýdek,obec Frýdek-Místek.

64. Záměr města Frýdek-Místek pronajmout objekt  bez čp./če – garáž o výměře 26 m2 na pozemku p.č. 6015 zast.plocha a nádvoří,  k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek (Černá cesta).

65. Záměr města Frýdek-Místek pronajmout skleněnou výplň oken o výměře 20 m2 nacházejících se v I.NP objektu čp. 1975, ul. 8. pěšího pluku, k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek.

66. Záměr města Frýdek-Místek pronajmout část pozemku p.č. 1831/138 ostatní plocha - zeleň o výměře 80 m2, část pozemku p.č. 1751 ostatní plocha - ostatní komunikace o výměře 360 m2 a pozemek p.č. 1831/139 ostatní plocha - zeleň o výměře 38 m2, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek ( Slezská).

67. Záměr města Frýdek-Místek pronajmout nebytový prostor – garáž o výměře 16,30 m2 nacházející se v suterénu objektu čp. 3040, ul. Hasičská, k.ú. Frýdek,obec Frýdek-Místek.

68. Záměr města Frýdek-Místek pronajmout nebytový prostor o výměře 13 m2 nacházející se v I.NP objektu čp. 1146, tř. T.G.Masaryka, k.ú. Frýdek,obec Frýdek-Místek.

## c)  nerozhodla

69. O zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu k pozemkům p.č. 561/6 orná půda a p.č. 444 ostatní plocha - ostatní komunikace, k.ú. Lysůvky, obec Frýdek-Místek Ing. Petru a Evě Němcovým, oba bytem Paskov, U parku 351, a to práva vybudování, užívání a oprav elektropřípojky a dlážděného vjezdu a práva chůze a jízdy po tomto vjezdu k pozemku p.č. 561/9 orná půda v k.ú. Lysůvky ve vlastnictví žadatelů za úplatu 25,- Kč/bm, minimálně však 1.500,- Kč.

# d)  schvaluje

70. Záměr města Frýdek-Místek pronajmout část pozemku  p. č. 3132 ost. plocha-ost. komunikace o výměře 50 m2, k. ú. Místek, obec Frýdek-Místek (náměstí Svobody).

71. Záměr města Frýdek-Místek pronajmout část pozemku p.č. 515/1 ostatní plocha - jiná plocha o výměře 40 m2, k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek (ul. Lesní).

# e)  ruší

72. Bod č. 25/63/2005/29. z 63. schůze Rady města Frýdek-Místek, konané dne 5. dubna 2005, který zní: „Rada města rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor o celkové výměře 116,56 m2 nacházejících se v  objektu „Místeckých kasáren“ – areál „A“ v budově bez čp./če na pozemcích p.č. 3978/2 zast.plocha a  p.č. 3979/3 zast.plocha, k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek  (budova provozně skladovací – objekt 2v – místnost č. 6, 7 a 1/2 WC – 27 m2, 88,56 m2 a 1 m2) s Lukášem Volníkem, podnikajícím pod obchodním jménem Lukáš Volník – LV Servis s místem podnikání  Palkovice 543, IČ: 73263567 za účelem  provozování dílny, a to na dobu neurčitou, výše nájemného 200,- Kč/m2/rok“.

73. Bod č. 39/65/2005/a/39. z 65. schůze Rady města Frýdek-Místek, konané dne 26. dubna 2005, který zní: „Rada města rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor o výměře 60,80 m2 nacházejících se v objektu „Místeckých kasáren“ – areál B v budově bez čp./če na pozemku p.č. 3975/8, zast.plocha (budova pro garážování techniky – objekt 2b – garáž), k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek  s René Kašperem, bytem Frýdek-Místek, Jungmannova 451 za účelem garážování vozidel, a to na dobu neurčitou, výše nájemného 300,- Kč/m2/rok.“

74. Bod č. 58/56/2004/a/1. z 56. schůze Rady města Frýdek-Místek, konané dne 29. listopadu 2004, který zní: „Rada města rozhodla o  uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor o výměře 8 m2 nacházejících se v I. PP objektu č.p. 49 (prostor pod schodištěm), Zámecké náměstí, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek s Davidem Juráskem, bytem Pražmo 108, IČ: 73208833 za účelem uskladnění přepravek, a to na dobu neurčitou, výše nájemného 326,-Kč/m2/rok.“

75. Bod č. 25/63/2005/a/16. z 63. schůze Rady města Frýdek-Místek, konané dne 5. dubna 2005, který zní: „Rada města rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor o celkové výměře 29,76 m2 nacházejících se v objektu „Místeckých kasáren“ – areál „B“ v budově bez čp./če na pozemku p.č. 3975/9, zast.plocha ( budova pro garážování techniky – objekt 3b – garáž), k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek  s Petrem Weizerem, bytem Sv.Čecha 1497, Frýdek-Místek, IČ: 48764159 za účelem garážování vozidel , a to na dobu neurčitou, výše nájemného 300,- Kč/m2/rok.“

76. Bod č. 39/65/2005/a/37. z 65. schůze Rady města Frýdek-Místek, konané dne 26. dubna 2005, který zní: „Rada města rozhodla o  uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor o výměře 30,40 m2 nacházejících se v objektu „Místeckých kasáren“ – areál B v budově bez čp./če na pozemku p.č. 3975/8, zast.plocha  ( budova pro garážování techniky – objekt 2b – garáž), k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek  s Jarmilem Kociánem, bytem Frýdek-Místek, Pavlíkova 1704 za účelem garážování vozidel, a to na dobu neurčitou, výše nájemného 300,- Kč/m2/rok.“

77. Bod č. 3/59/2005/a/4. z 59. schůze Rady města Frýdek-Místek, konané dne 1. února 2005, který zní: „Rada města rozhodla o  uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor o výměře 32 m2 nacházejících se v V.NP objektu čp. 646, ul. Kostikovo náměstí, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek s Ivo Pokludou, bytem Frýdek-Místek, P.Jilemnického 2691 za účelem provozování výtvarného ateliéru, a to na dobu neurčitou, výše nájemného 868,- Kč/m2/rok.“

55/67/2005	Uzavření smlouvy o věcném předkupním právu mezi společností BLANCO CZ, spol. s r.o. a městem Frýdek-Místek

### Rada města

### rozhodla

o uzavření smlouvy o věcném předkupním právu podle § 603 odst. 2 občanského zákoníku, mezi společností BLANCO CZ, spol. s r.o., se sídlem Staré město, Na zbytkách 442, IČ: 60321296 jako stranou povinnou a městem Frýdek-Místek se sídlem Frýdek-Místek, Radniční 1148 jako stranou oprávněnou z předkupního práva, a to k nemovitostem – pozemkům p.č. 815/20 orná o výměře 11552 m2 a p.č. 815/22 orná o výměře 3479 m2, které byly odměřeny z pozemků p.č. 815/5 a p.č. 815/6 na základě geometrického plánu, č. zakázky 400-14/2005 ze dne 1.2.2005, k.ú. Chlebovice, obec Frýdek-Místek.

Předmětem této smlouvy je závazek společnosti BLANCO CZ, spol. s r.o., že v případě zamýšleného prodeje předmětných nemovitostí nabídne tyto přednostně ke koupi straně oprávněné, a to za cenu 80,-Kč/m2. Předkupní právo pro stranu oprávněnou se zřizuje na dobu určitou, a to do doby splnění závazku povinného-investora spočívajícího v dokončení investiční výstavby, přičemž  za dokončení investiční výstavby se považuje datum právní moci  kolaudačního rozhodnutí, kterým bude  povoleno užívání stavby objektu  pro strojírenskou výrobu z nerezových  materiálů.

Toto předkupní právo bude sjednáno i pro případ jiného zcizení věci než prodejem, tzn. zejména darem, vkladem do základního kapitálu obchodní společnosti, či jiným smluvním převodem na 3. osobu.

56/67/2005		Smlouva o nájmu plynárenských zařízení

###### Rada města

rozhodla

o uzavření smlouvy o nájmu plynárenských a plynových zařízení pod názvem „Infrastruktura průmyslové zóny Chlebovice – SO 01 STL plynovod“ vše v k.ú. Místek se společností Severomoravská plynárenská, a.s. , se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, ul. Plynární 2748/6, IČ: 47675748 zapsanou v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 757 zastoupenou členy představenstva Ing. Karlem Mazalem a Dr. Wernerem Wetekampem, k podpisu pověřena Ing Alena Drongová, ředitelka správy plynárenského majetku, na dobu 5 let, výše nájemného 1,- Kč/rok, dle přílohy č. 1 k usnesení.

57/67/2005		Smlouva o provozování vodohospodářského zařízení

###### Rada města

rozhodla

o uzavření smlouvy o provozování vodohospodářského zařízení: Kanalizace lokalita Zátiší –  ulice Rybnická  se společností Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., se  sídlem Ostrava, ul. 28. října 169, IČ:  45193665, zapsanou v OR Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 347, zastoupenou generálním ředitelem Doc. Dr. Ing. Miroslavem Kynclem, na základě pověření uděleného představenstvem společnosti dne 5.10.1999, dle přílohy č. 1   k usnesení.

58/67/2005	Zadání zakázky „Oprava elektroinstalace bytového domu č.p. 933 ul. Hálkova, k.ú. Místek“

### Rada města

rozhodla

o zadání zakázky „Oprava elektroinstalace bytového domu č.p. 933 ul. Hálkova, k.ú. Místek“ v souladu se Směrnicí rady města č. 1/2004 uchazeči REVIS ELEKTRO, s.r.o., se sídlem Frýdek-Místek, 28. října 1639, IČ: 25374478 za nabídkovou cenu 285.338,-Kč vč. DPH.

59/67/2005	Zadání zakázky „Oprava střešního pláště domu s pečovatelskou službou č.p. 606 ul. Sadová, k.ú. Frýdek“

### Rada města

### rozhodla

o zadání zakázky „Oprava střešního pláště domu s pečovatelskou službou č.p. 606, ul. Sadová, k.ú. Frýdek“ v souladu se Směrnicí rady města č. 1/2004 uchazeči Petru Vašinovi, s místem podnikání Frýdek-Místek, Slezská 2766, IČ: 41054067 za nabídkovou cenu 232.985,-Kč vč. DPH.

60/67/2005	Zadání zakázky „Vybudování odpadní žumpy pro dům č.p. 1309 Bahno - Příkopy, k.ú. Místek“

Rada města

### rozhodla

o zadání zakázky „Vybudování odpadní žumpy pro dům č.p. 1309 Bahno-Příkopy, k.ú. Místek“ v souladu se Směrnicí rady města č. 1/2004 uchazeči KROLSTAV BESKYD s.r.o., se sídlem Staré Město, Jamnická 37, IČ: 26800527 za nabídkovou cenu 367.593,-Kč vč. DPH.

61/67/2005	Honební společenstvo Chlebovice-honební pozemky

Rada města

doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí,

že se pozemky ve vlastnictví města Frýdek-Místek specifikované v příloze č. 1 k usnesení stanou tzv. honebními pozemky ve smyslu zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, v platném znění.

62/67/2005		Výměny bytů

###### Rada města

###### rozhodla

v souladu s Interní směrnicí pro pronájem obecních bytů města Frýdku-Místku (dále jen "Směrnice") a občanským zákoníkem:

- O udělení souhlasu k uzavřené dohodě o výměně bytů dle § 715 občanského zákoníku mezi p. Hanou Ručkovou a manž. Stanislavem a Naděždou Lubinovými a následně o uzavření:

- nájemní smlouvy k bytu č. 43, o velikosti 1+1, I. kategorie, v domě č.p. 882, ul. Ostravská ve Frýdku-Místku s paní Hanou Ručkovou, dosud bytem ul. Malý Koloredov 811 ve Frýdku–Místku,

- nájemní smlouvy k bytu č. 2, o velikosti 1+1, I. kategorie, v domě č.p. 811, ul. Malý Koloredov ve Frýdku-Místku s manžely Stanislavem a Naděždou Lubinovými, dosud bytem ul. Ostravská 882 ve Frýdku–Místku.

- O udělení souhlasu k uzavřené dohodě o výměně bytů dle § 715 občanského zákoníku mezi p. Markem Hajdou a manž. Ladislavem a Alenou Hajdovými a následně o uzavření:

- nájemní smlouvy k bytu č. 9, o velikosti 1+2, I. kategorie, v domě č.p. 1722, ul. Beskydská ve Frýdku-Místku s panem Markem Hajdou, dosud bytem ul. Malý Koloredov 811 ve Frýdku–Místku,

- nájemní smlouvy k bytu č. 108, o velikosti 0+2, I. kategorie, v domě č.p. 811, ul. Malý Koloredov ve Frýdku-Místku s manžely Ladislavem a Alenou Hajdovými, dosud bytem ul. Beskydská 1722 ve Frýdku–Místku.

- O udělení souhlasu k uzavřené dohodě o výměně bytů dle § 715 občanského zákoníku mezi p. Igorem Makúchem a p. Robertem Tóthem a následně o uzavření:

- nájemní smlouvy k bytu č. 70, o velikosti 0+2, I. kategorie, v domě č.p. 811, ul. Malý Koloredov ve Frýdku-Místku s panem Robertem Tóthem, dosud bytem tamtéž,

- nájemní smlouvy k bytu č. 60, o velikosti 0+2, I. kategorie, v domě č.p. 811, ul. Malý Koloredov ve Frýdku-Místku s panem Igorem Makúchem, dosud bytem tamtéž.

63/67/2005	Směrnice č. 1/2005 Rady města Frýdek-Místek o pronájmu bytů ve vlastnictví města Frýdek-Místek

###### Rada města

schvaluje

Směrnici č. 1/2005 Rady města Frýdek-Místek o pronájmu bytů ve vlastnictví města

Frýdek-Místek (viz příloha č. 1 k usnesení), a to s účinností od 18. 5. 2005.

64/67/2005	Dohody  o  vyhrazení  pracovního  místa – úhrada  mzdových  nákladů č. FMA-S-258/2005, č. FMA-S-259/2005, č. FMA-S-260/2005

# Rada města

rozhodla

uzavřít Dohody o vyhrazení pracovního místa – úhrada mzdových nákladů č. FMA-S-258/2005, č. FMA-S-259/2005, č. FMA-S-260/2005 mezi ČR-Úřadem práce ve Frýdku-Místku a městem Frýdek-Místek, a to dle příloh č. 1, č. 2 a č. 3 k usnesení.

65/67/2005	Změna ve složení  komise pro majetkoprávní záležitosti rady města

Rada města

jmenuje

do funkce člena komise pro majetkoprávní záležitosti rady města pana Ing. Tomáše Siedera /SNK/, bytem Frýdek-Místek, Okružní 2776, s účinností od 18. 5. 2005.

66/67/2005              Dopisy adresované radě města

Rada města

bere na vědomí

- Dopis doručen dne 2. 5. 2005, p.Vojtek Martin, Ostrava -  pronájem nebytových prostor v areálu „Místeckých kasáren“ (odpověď k projednání v radě města připraví odbor SOM).

- Dopis doručen dne 4. 5. 2005 – p. Alois Pala, Divišova 2601, Frýdek-Místek a p. Mynář Luděk, Divišova 2604, Frýdek-Místek – žádost o sdělení, zda se počítá s realizací stavby kanalizace na ul. Divišova (odpověď k projednání v radě města připraví investiční odbor).

- Dopis doručen dne 5. 5. 2005,  p. Olga Nováková, Vítězná 19, Ostrava 1 – žádost o pomoc a spolupráci při řešení problémů, které vznikly v souvislosti s přípravou výstavby silnice I/48 Rychaltice – Frýdek-Místek (odpověď k projednání v radě města připraví odbor DaSH).

- Dopis doručen dne 6. 5. 2005, Mgr. Dana Kelečenyi Taušová a Jan Válek, Tolstého 106, Frýdek-Místek – návrh na zřízení další lokality s parkováním na předplacené parkovací karty  (odpověď k projednání v radě města připraví odbor DaSH).

- Dopis doručen dne 10. 5. 2005, Sportovní klub vozíčkářů Frýdek-Místek, Sadová 604, Frýdek-Místek – žádost o řešení plnění dohody o splátkách dluhu (odpověď k projednání v radě města připraví finanční odbor).

- Dopis doručen dne 12. 5. 2005, Gymnázium a Střední odborná škola Frýdek-Místek, Cihelní 410, Frýdek-Místek – žádost o stanovení symbolického nájemného (žádost byla projednána v rámci samostatného materiálu viz usnesení č. 54/67/2005).

Při vyřizování výše uvedených dopisů bude postupováno v souladu s platnou legislativou,

zejména  se zák. č.  128/2000 Sb., o obcích v platném znění.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ing. Eva Richtrová						                           Mgr. Ivan Vrba

starostka 							                             místostarosta

Zapsala: Tománková Hana,

odbor kancelář starosty

Frýdek-Místek dne  20. 5. 2005