Odpovědi na dotazy občanů

1/  Oprava místní komunikace na konci úseku – kolegové z Eurovie provedli opravu poškozených míst a nadále situaci sledují. Protože opět byl zaznamenán průjezd nákladních vozidel, byla za strany stavby osazena dopravní značka „ zákaz vjezdu nákladních automobilů“

(bohužel jsem opět zjistil porušení dohod ze strany Metrostavu, kdy při přesunu panelového chodníku nedostatečně řešili napojení a vlastní osazení, výsledkem byla část trasy v blátě a následná stížnost)

2/  Panelový chodník podél stávající I/48 k autobusové zastávce byl očištěn týden po jednání s občany a stav 1x týdně sleduji.

3/  Omezení pracovní doby na úseku Metrostavu jsem s ing. Dibonem ještě neprobíral. Nebyla vhodná příležitost. Vzhledem k časovému skluzu způsobeném nevydaným stavebním povolením na přeložky VN se dostáváme nejenom v tomto úseku pod tlak. Úprava pracovní doby tak bude problém.

Nejhlučnější technologie – provádění pilot se ale blíží k závěru, práce by měli být dokončeny do 10.4.2011

4/  Co se týká netekoucí vody, nepodařilo se mi zjistit, v čem by byl problém. Při realizaci stavby se žádný velký objem vody nepoužívá.

5/  Mateřská školka je od hrany stavby okolo 170 m a navíc přes stávající silnici I/48. Domnívám se, že práce na stavbě nemůžou nepříznivě ovlivnit prostředí v okolí školky.

6/  Kdy přesně a jakým způsobem probíhá měření hluku na konci stavby zatím nevím. Tuto záležitost bychom možná mohli probrat po kontrolním dnu stavby.

7/  Kanalizace v Lysůvkách křižující trasu R48 v km 19,820 by měla být realizována koncem dubna a v květnu. Pro její realizaci jsme již v místě křížení provedli zpevněnou plochu, tak aby nebyl problém s pohybem stavebních strojů.

8/  Přístupová komunikace od místa výstavby lávky k silnici I/48, která byla poškozena vlivem dopravy, bude před uvedením lávky do provozu opravena.

9/   Čištění komunikací je věčný problém, který řešíme každou páteční poradu. Na kontrolním dnu probereme, co podniknout pro zlepšení stávajícího stavu.

Ing. Kučera Jiří

Fryčovice  8.4.2010